# Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 12/2015-537100

Č. zhotovitele: 210/2016

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GAP Pardubice s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 135, 530 06 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Pilař |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pq47pfm |
| Bankovní spojení: | GE Money Bank, a.s., Pardubice |
| Číslo účtu: | 9708402524/0600 |
| IČO: | 60934875 |
| DIČ: | CZ60934878 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele:      12/2015-537100 uzavřené dne 11. 2. 2015) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GAP Pardubice s. r. o. z důvodu posunu termínu jednání obecního zastupitelstva Obce Velký Osek

Tímto dodatkem se  mění stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto :

2.1. Vypracování plánu společných zařízení termín: 30.4. 2019

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů termín: 30.4. 2019

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech termín: 30.4. 2019

2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ, pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ termín: 30.4. 2019

Ostatní ustanovení  smlouvy  o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 30. 4. 2019 | V Praze dne 30. 4. 2019 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Ing. Zbyněk Pilař jednatel GAP Pardubice s. r. o. |