# Dodatek číslo 5

# ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GAP Pardubice s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 135, 530 06 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Pilař |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pq47pfm |
| Bankovní spojení: | MONETA MONEY Bank a.s. |
| Číslo účtu: | 9708402524/0600 |
| IČO: | 60934875 |
| DIČ: | CZ60934875 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KOS v Hradci Králové, C 6114 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. Objednatele : 25/2019 – 5 37100, uzavřené dne 30.8.2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GAP Pardubice s r. o., včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Dodatek č. 5 se uzavírá z důvodu sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací.

Při zpracování návrhu pozemkové úpravy došlo ke snížení počtu měrných jednotek u části 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5. a 3.5.1. .

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | počet MJ dle SoD | cena za MJ [Kč] | cena bez DPH dle SoD [Kč] |  | Skutečný počet MJ |  | skutečná cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech | 100 bm | 1 | 3500 | 3500 |  | 0 |  | - 3500 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 106 | 300 | 31800 |  | 102 |  | 30600 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků | ha | 106 | 300 | 31800 |  | 102 |  | 30600 |
| 3.5.1. | Vypracování PSZ | ha | 106 | 900 | 95400 |  | 102 |  | 91800 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nevého uspořádání pozemků | ha | 106 | 800 | 84800 |  | 102 |  | 81600 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 106 | 600 | 63600 |  | 102 |  | 61200 |
| Celkem |  |  |  |  | 310.900 |  |  | 295.800 |  |

- a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1.  takto:

| REKAPITULACE CENY |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 384 800,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 233 900,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 61 200,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 679.900,- Kč |

| DPH 21% | 142.779,- Kč |
| --- | --- |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 822.679,- Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu

V Praze dne 29. 9. 2022

Za objednatele					Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý					Ing. Zbyněk Pilař

ředitel Krajského pozemkového úřadu	            jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha	            GAP Pardubice s r. o.

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.5 smlouvy o dílo - KoPÚ Velká Skalice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 1 500 | 6 000 | 31.1.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 500 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 102 | 800 | 81 600 | 31.2.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 1 500 | 3 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 1 | 3 500 | 0 | 31.3.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 56 | 3 500 | 196 000 | 31.7.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 11 | 2 000 | 22 000 | 28.2.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 102 | 300 | 30 600 | 31.8.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 102 | 300 | 30 600 | 31.10.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 800 | 30.9.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 102 | 900 | 91 800 | 30.6.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 5 | 2 500 | 12 500 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 400 | 8 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace lvodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 4 000 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 102 | 800 | 81 600 | 28.2.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 233 900 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 102 | 600 |  | 7.12. 2022 |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 384 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 233 900 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 61 200 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 679 900 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 142 779 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 822 679 Kč |  |
| V Praze dne 29. 9. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing Jiří Veselý |  | Ing. Zbyněk Pilař |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |
| pro Stř. kraj a hl, město Praha |  | GAP Pardubice s r.o. |  |  |  |  |