Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 25/2018–537100 ze dne 23. 8. 2018

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 929-2018-537212

KoPÚ v k.ú. Modřovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:                                                       	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Sídlo:                                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen:                                                           Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:     Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočky Příbram

Adresa:                                                                 Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:                                                                XXXXX, XXXXX

E-mail:                                                                  pribram.pk@spucr.cz, m.solnicky@spucr.cz

ID DS:                                                                  z49per3

Bankovní spojení:                                                Česká národní banka

Číslo účtu:                                                           3723001/0710

IČO:                                                                     01312774

DIČ:                                                                     CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Jan Plavec, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu dne 15. 9. 2022 pod č.j. SPU 341850/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 15. 9. 2022 pod č.j. 569/2022) a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona uvedené v příloze č. 1 SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice“ pro KoPÚ v katastrálním území Modřovice. Původní termín 30. 9. 2022 se mění na nový termín 31. 10. 2022.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 20. 9. 2022 pod č.j. SPU 349943/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 21. 9. 2022 pod č.j. 580/2022).

III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvního termínu je zapracování nového generelu ÚSES do PSZ a jeho následné odsouhlasení sborem zástupců. Podrobnější zdůvodnění změny termínu je popsáno v žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku.

# IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 25/2018-537100 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 29. 9. 2022

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec –

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                Michalec Geodetická kancelář  s. r. o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

2.Žádost o dodatek ke smlouvě

|  |  |  |  | Číslo smlouvy objednatele: 25/2018-537100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Číslo smlouvy zhotovitele: |  |  |
|  |  |  |  | Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřovice |  |  |
| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Modřovice |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 3 000 | 18 000 | 15.11.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 4 000 | 0 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 297 | 1 600 | 475 200 | 15.11.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 15.11.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 133 | 1 000 | 133 000 | 15.11.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 2 | 8 000 | 16 000 | 30. 10. 2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 16 | 3 000 | 48 000 | 15.11.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 302 | 200 | 60 400 | 31.1.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 302 | 260 | 78 520 | 31.3.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 839 120 | 31.3.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 305 | 700 | 213 500 | 31.10.2021 |
| 3.5.i..a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 305 | 100 | 30 500 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 34 | 600 | 20 400 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | 1 000 | 4 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 301 | 650 | 195 650 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 12 000 | 36 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 050 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 305 | 500 | 152 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 839 120 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 500 050 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 491 670 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 313 251 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 804 921 Kč |  |
| V Praze dne 29. 9. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |  |  |  |  |

ČR - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha Pobočka Příbram

Poštovní 4

261 01 Příbram

V Písku dne 15. 9. 2022

Věc: KoPÚ v k. ú. Modřovice - Žádost o změnu termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Vážení, tímto žádáme v rámci vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Modřovice o změnu termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, a to z původního termínu, kterým je 30. 9. 2022, na nový termín 31. 10. 2022.

Zdůvodnění žádosti:

O změnu termínu žádáme v souvislosti se zapracováním nového generelu ÚSES do PSZ. Generel byl pořízen Městem Příbram pro okres Příbram a to až po schválení PSZ, a představuje výrazný zásah jak do PSZ, tak do návrhu nového uspořádání pozemků. Komplikací je skutečnost, že generel je zcela jiný, než ÚSES v platném územním plánu obce.

Za účelem vymezení ÚSES v PSZ v návaznosti na nový generel USES byl svolán sbor a to v době, kdy zpracovatel KoPÚ měl detailní přehled o podobě nového uspořádání pozemků (po projednání návrhu s vlastníky) a byla známa výměra použitelná na vypořádání prvků PSZ. Na jednání sboru byly vzneseny návrhy na podstatné změny ve vymezení ÚSES oproti generelu. Možnost provedení těchto změn je nutné projednat s projektantem ÚSES zodpovědným za KoPÚ Modřovice, s DOSS a znovu se sborem. Vhodné je též projednat navržené změny se zpracovatelem generelu ÚSES, který přislíbil účast na dalším jednání sboru. Pro umožnění uvedených kroků při zapracování nového generelu ÚSES do PSZ žádáme o posun termínu plnění dílčí části.

S pozdravem

Ing. Jan Plavec

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.