č. s. objednatele: 35/2018-537100

č. j. dodatku: SPU 345957/2022

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2018

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							                      		Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro 								Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ/DIČ:							01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	GROMA PLAN s.r.o.

Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Pavlem Vostrackým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČ/DIČ:	25233025 / CZ25233025

Společnost je zapsána v obchodním

rejstříku vedeném: 	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel (podal nabídku společně):	 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

Adresa:						Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou

IČ/DIČ: 						29099323 / CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ: 	XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. a čl. VI odst. 6.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veclov u Svojetína, okres Rakovník (dále jen SOD) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 3. 2022 zaevidované pod č.j. SPU 107855/2022

.

Odůvodnění:

V průběhu zpracování návrhu nového uspořádání vznikla potřeba vyhotovit změnu katastrální hranice mezi k. ú. Svojetín a k. ú. Veclov u Svojetína. Důvodem je návrh parcely polní cesty, která původně tvořila katastrální hranici, účelně tak, aby vyhovovala potřebám KoPÚ. Zpracovatel požádal Pobočku o úpravu měrných jednotek a vyhotovení dodatku k SoD z důvodu této změny. Jedná se o Etapu 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Jedná se o navýšení počtu MJ z 0 na 3 MJ o celkové hodnotě víceprací 12 000,- Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Z výše uvedeného objektivního důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Veclov u Svojetína se upravuje následovně

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Počet MJ dle SOD 0 se nahrazuje počtem MJ 3

Cena za MJ bez DPH dle SOD 4.000 Kč

Cena bez DPH celkem dle SOD 0.000 Kč se nahrazuje cenou bez DPH celkem na 12.000 Kč

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do 31. 10. 2019 se nahrazuje termínem novým, tj. „do 3 měsíců od výzvy objednatele“.

Tímto dodatkem se mění celková cena 1.808.700,- Kč bez DPH a 2.188.527,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 1.820.700,- Kč bez DPH a 2.203.047,- Kč s DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 7. 10. 2022	                                             	V Plzni dne 7. 10. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj	jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

a hlavní město Praha

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Veclov u Svojetín (výkaz činností)

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Veclov u Svojetína |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 000 | 5 000 | 30.6.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 000 | 10 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 274 | 1 000 | 274 000 | 31.8.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1 000 | 17 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 4 | 2 000 | 8 000 | 31.10.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 131 | 1 300 | 170 300 | 31.10.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 4 000 | 0 | 31.10.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 4 000 | 12 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 291 | 500 | 145 500 | 31.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 291 | 500 | 145 500 | 30.4.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 787 300 |  |
| 3.5. | Zpracování upřesnění přídělů |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Dokumentace k vstupnímu nároku | ha | 82 | 2 000 | 164 000 | 30.9.2020 |
| 3.5.2. | Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic | ha | 11 | 9 000 | 99 000 | 30.9.2020 |
| Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 263 000 | 30.9.2020 |
| 3.6. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 291 | 700 | 203 700 | 30.9.2021 |
| 3.6.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 19 | 1 000 | 19 000 |  |
| 3.6.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 26 | 500 | 13 000 |  |
| 3.6.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.6.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 291 | 700 | 203 700 | 30.4.2022 |
| 3.6.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 479 400 |  |
| 3.7 | Mapové dílo | ha | 291 | 1000 | 291 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 291 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 787 300 Kč |
| 2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 263 000 Kč |
| 3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 479 400 Kč |
| 4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 291 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 820 700 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 382 347 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 203 047 Kč |
| V Praze dne 7. 10. 2022 | V Plzni dne 7. 10. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Pavel Vostracký jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o. |