č. j. SPU: 377777/2022

č. objednatele 1: 9/2021-537100

ASPU: 535-2021-537213

č. zhotovitele:

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2021

Smluvní strany:

Objednatel :           Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 		         pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:	         nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro 							            Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová,

vedoucí pobočky Rakovník

Ing.  Michal hájek, odborný rada

Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ:		             CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:    GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant sdružení)

Adresa:	        Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	        Pavel Vostracký, jednatel

Společně s: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o se sídlem: Plachého 40, 301 00 Plzeň a Ing. Helena Krausová, se sídlem: XXXXX, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX, 
XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	             27-4501350277/0100

DIČ:	                          CZ25233025

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. odst. 20.1 a článkem 3. odst. 3.2 a 3.3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu „Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krty, okres Rakovník“ (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele, ze dne 30.9.2022 zaevidované pod č. j.  SPU 363385/2022, o úpravě počtu měrných jednotek z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek, které jsou odlišné od stávajícího počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě o dílo.

Odůvodnění:

Počet měrných jednotek byl na základě zjišťování hranic obvodů KoPÚ s rekonstrukcí přídělů a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona upřesněn. S tím souvisí i aktualizace cen za jednotlivé etapy díla.

Počet měrných jednotek se mění u etap:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  o 35 MJ. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 o 1MJ. Dále dochází v důsledku upřesněné výměry řešeného území, která po zaměření obvodů KoPÚ činí 543 ha, k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.7, 6.3.1 a hlavního celku 6.4.vždy o 1 MJ.

Důvod snížení počtu měrných jednotek je dán tím, že došlo k dílčím úpravám obvodu řešeného území na základě terénního šetření pří zjišťování hranic vnějšího i vnitřního obvodu KoPÚ a dodatečně bylo zjištěno, že nebylo nutno provést šetření části obecní hranice s k.ú. Velečín, Žďár a Jesenice u Rakovníka. Snížení počtu měrných jednotek nebylo možné předpokládat a je nutné pro bezproblémové dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav.

Z výše uvedených objektivních důvodů a na základě § 222 odst. 4  ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku, v souladu se zněním čl. 3. odst. 3.2 a 3.3, článku 17 odst. 17.6. a čl. 20. odst. 20.1. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Krty se upravuje následovně.

6.2.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. 220 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 185 MJ

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 330 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 277 500,- Kč bez DPH.

6.2.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

Mění se celkový počet MJ tj. 13 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 12 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 26 000,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 24 000,- Kč bez DPH.

6.2.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 162 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 162 900,- Kč bez DPH.

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 433 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 434 400,- Kč bez DPH.

6.4. Hlavní celek 3 – Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. 542 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 543 MJ.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 162 600,- Kč bez DPH se nahrazuje novou cenou 162 900,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH 2 374 000,- Kč a 2 872 540,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2 320 900,- Kč bez DPH a 2 808 289,- Kč s DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zákona č. 340/2015Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodli, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejněním prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 10. 2022                                             V Plzni dne 11. 10. 2022

Za   objednatele:                                                           Za  zhotovitele:

………………………………………                                   ………………………………………

Ing. Jiří Veselý                                                                  Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                      jednatel GROMA PLAN s.r.o.

a hlavní město Praha

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k SOD KoPÚ Krty (výkaz činností)

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krty s rekonstrukcí přídělů |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 24 | 1 500,00 | 36 000,00 | 31.7.2022 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů mimo trvalé porosty | ha | 490 | 600,00 | 294 000,00 | 31.7.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v trvalých porostech | ha | 52 | 800,00 | 41 600,00 |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 149 | 1 300,00 | 193 700,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 1 500,00 | 277 500,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a rekonstrukce grafického přídělu | ha | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.5 | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků | ha | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.6 | Rozbor současného stavu | ha | 542 | 200,00 | 108 400,00 | 30.9.2022 |
| 6.2.7 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 543 | 300,00 | 162 900,00 | 28.2.2023 |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 188 100,00 | 28.2.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 543 | 800,00 | 434 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha | 80 | 500,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 120 | 500,00 | 60 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 800 | 800 | 31.10.2024 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 541 | 700 | 378 700 | 31.10.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 500 | 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 969 900,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 543 | 300,00 | 162 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 162 900,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 188 100 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 969 900 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 162 900 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 320 900 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 487 389 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 808 289 Kč |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | GROMA PLAN s.r.o. |
| Místo: Praha | Místo: Plzeň |
| Datum: 12.10.2022 | Datum: 11.10.2022 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Pavel Vostracký |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |