Dodatek č. 4

číslo smlouvy objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29. 8. 2017

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1229-2017-537212

KoPÚ  v  k. ú.  Porešín

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.  Praha

Sídlo:                                              	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:	+420 725 537 738

E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, m.sramek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant

společného plnění závazku AREA G.K.

a Ing. Jan Hoška

Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Telefon:	XXXXX

E-mail:	XXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-4040960207/0100

IČO:	25094459

DIČ:	CZ25094459

ID DS:	jyem6ry

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném:                                                           	Městským soudem v Praze, C 49143

Zhotovitel (podal nabídku společně):                 	Ing. Jan Hoška

Sídlo:                                                                  	XXXXX, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO:                                                                    	13498967

DIČ:                                                                    	XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:                             	XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce:                                         	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 včetně jejich dodatků a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek ze dne 30.9.2022, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4.8.2022 (účinnost od 5. 8. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Porešín (dále jen „KoPÚ“).

III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Porešín došlo ke snížení počtu měrných jednotek v hlavním celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu měrných jednotek reaguje na skutečnost, že vlastníci pozemků ve stanovené lhůtě podali žádosti o vytyčení vlastnických hranic v rozsahu 27 MJ.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v bodu 6.1. čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 a v hlavním celku 3.7. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Porešín“ pro KoPÚ v k.ú. Porešín takto:

- v bodu 6.1. čl. VI. smlouvy o dílo objednatele: 32/2017-537100 ze dne 29.8.2017 „Cena za provedení díla“:

# Čl. VI.
Cena za provedení díla

6.1.    Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 669 800,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 353 650,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 99 500,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 27 000,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 149 950,00 Kč |
| DPH 21% | 241 489,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 391 439,50 Kč |

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b)   v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo  – KoPÚ Porešín“ u hlavního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ v k. ú. Porešín:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                         (z 50 MJ na 27 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 32/2017-5371002 ze dne 29.8.2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 4 tvoří: Položkový výkaz činností-Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 32/2017-537100 – KoPÚ v k.ú. Porešín.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24. 10. 2022

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

…………………………………….                                          …………………………………….

Ing. Jiří Veselý                                                                          Milan Nový

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                     reprezentant společného plnění závazku

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                         AREA G.K. a Ing. Jan Hoška

Příloha: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Porešín.

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Porešín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 800,00 | 1 600,00 | 30.4.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 134 | 850,00 | 113 900,00 | 30.10.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 66 | 850,00 | 56 100,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 57 | 1 400,00 | 79 800,00 | 30.4.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 206 | 1 200,00 | 247 200,00 | 31.7.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 199 | 300,00 | 59 700,00 | 31.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 199 | 500,00 | 99 500,00 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 669 800,00 | do 28.2.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 199 | 800,00 | 159 200,00 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 199 | 150,00 | 29 850,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 300,00 | 9 000,00 | 31.10.2020 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 800,00 | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 136 | 1 100,00 | 149 600,00 | 31.10.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 353 650,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 199 | 500,00 | 99 500,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 99 500,00 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 27 | 1000,00 | 27 000,00 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 27 000,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 669 800,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 353 650,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 99 500,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 27 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 149 950,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 241 489,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 391 439,50 Kč |  |
| V Praze dne 24.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. a Ing. Jan Hoška |  |  |  |  |