Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

oprávněn jednat:

V technických záležitostech	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

oprávněna jednat:

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	XXXXXXXXX

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXX

ID DS:	xkh752j

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	230615/0300

IČO:	45536058

DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo                        č. j. 1001-2019-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 10. 2022 a v návaznosti na termín konání voleb do obecních zastupitelstev. Aktualizovaný PSZ lze předložit k projednání a schválení novému zastupitelstvu města Dubá až po jeho ustanovení. Z tohoto důvodu se mění termín odevzdání dílčí části dle položkového výkazu činností následovně:

termín odevzdání dílčí části 3.6. – Mapové dílo je stanoven do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1001-2019-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 . Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci dne: 25. 10. 2022 | V Hradci Králové dne: 24. 10. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Aleš Černý jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. |