Číslo smlouvy objednatele: 32/2019-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ Struhařov

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606 781 084

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel.:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se termín odevzdání etapy č. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v k. ú. Struhařov.

Etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Etapa 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Etapa 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Etapa 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se termín odevzdání etapy z 31.10.2022 na 8.12.2022

Odůvodnění dodatku:

Z důvodu voleb do obecního zastupitelstva, které proběhly 23.-24.9.2022 není zastupitelstvo obce Struhařov usnášeníschopné – není tedy možné plán společných zařízení projednat a schválit v termínu dle SoD. První řádné zastupitelstvo v této obci proběhne až 30.11.2022. Z tohoto důvodu firma žádá o posun termínu odevzdání etapy 3.5.1 na 8.12.2022.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 31.10. 2022                                    	V Praze dne 31.10. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………….                                     ………………………………….

Ing. Jiří Veselý                                                             Milan  Nový                                                           ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                reprezentant společného plnění závazku

a hlavní město Praha                                                  dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.