Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele : 13/2021–537100 ze dne 16. 8. 2021

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1005-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Vrančice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Jana Kubová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 918 730

E-mail: j.kubova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená: Ing. Jan Plavec, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

Společně s: Ing. Josef Honz,se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: u2u8efa.

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16.8.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 396496/2022 dne 24.10.2022 (v pomocné evidenci pobočky pod č.j. 671/2022) s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 9 ze dne 4. 8. 2022 (účinnost od 05.08. 2022) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínů u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrančice.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 412826/2022 dne 4.11.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 716/2022 dne 7.11.2022).

III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění MJ v měření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona v k.ú. Vrančice, a to vzhledem k tomu, že do položkového výkazu činností nebyly při zadávání zahrnuty služby nezbytné pro plnění veřejné zakázky.

Potřeba změny – navýšení počtu měrných jednotek je dodatečnou službou, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů a způsobila by výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, ve smyslu § 222 odst. 5 z.č. 134/2016 Sb. Současně je naplněno ustanovení § 222 odst. 9 z.č. 134/2016 Sb.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.5. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1.350 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 ,,Návrhové práce“ celkem bez DPH | 531 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 ,,Mapové dílo“ celkem bez DPH | 152 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 034 350,00 Kč |
| DPH 21 % | 427 213,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 461 563,50 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ u dílčí části:

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (z 154 MJ na 287 MJ)

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 13/2021-537100 „Položkový výkaz  činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice“ v Hlavním celku 6.2. u dílčí části Hlavního celku 6.2.2., 6.2.4., 6.2.5., 6.2.7. a 6.2.8 a dále v Hlavním celku 6.3. u dílčí části Hlavního celku 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2 takto:

Hlavní celek 1 ,,Přípravné práce“ z termínu 31.8.2023 na nový termín 30.4.2024

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně: z termínu 20.11.2022 na nový termín 31.7.2023

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.

6.2.7. Rozbor současného stavu: z termínu 31.3.2023 na nový termín 30.11.2023; dohodnut termín 20.11.2023.

6.2.8. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků: z termínu 31.8.2023 na nový termín 30.4.2024

Hlavní celek 2 ,,Návrhové práce“

6.3.1.Vypracování plánu společných zařízení

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních, vodohospodářských a protierozních staveb PSZ

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ

z termínu 30.9.2024 na nový termín 28.2.2025

6.3.2.Vypracování návrhu nového uspořádání : z termínu 31.3.2025 na nový termín 30.8.2025

Ve výše uvedených termínech již je promítnuto ústní projednání těchto termínů se zhotovitelem, kdy místo zhotovitelem navrženého termínu 30.11.2023 byl dohodnut termín 20.11.2023, a to vzhledem k bodu 4.4. smlouvy, kde je uvedeno, že poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného kalendářního roku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 13/2021-537100 ze dne 16. 8. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dne: 18. 11. 2022			    14. 11. 2022

Za Objednatele:					     Za Zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad               GK Plavec – Michalec Geodetická

kancelář s.r.o.(reprezentant)

________________________________                        ___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                        Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                   Funkce: jednatel společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vrančice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 22 | 700,00 | 15 400,00 | 20.11.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500,00 | 35 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 269 | 1 000,00 | 269 000,00 | 31.7.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 113 | 1 000,00 | 113 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 51 | 3 000,00 | 153 000,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 287 | 2 000,00 | 574 000,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 382 | 250,00 | 95 500,00 | 20.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 382 | 250,00 | 95 500,00 | 30.4.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 350 400,00 | 30.4.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 382 | 450,00 | 171 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 382 | 100,00 | 38 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 100,00 | 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 500 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 200 | 200,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 269 | 950 | 255 550,00 | 30.8.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 13 000 | 26 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 300 | 1 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 700 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 300 | 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 531 150,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 382 | 400,00 | 152 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 152 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 350 400,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 531 150,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 152 800,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 034 350,00 |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 427 213,50 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 461 563,50 |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Místo: Praha | Místo: Písek |
| Datum: 18. 11. 2022 | Datum: 14. 11. 2022 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Ing. Jan Plavec |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jedantel, reprezentant sdružení |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |