Číslo smlouvy objednatele: 30/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:  241/2017

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Dolní Borek

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:	ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej  Tůma,

vedoucí Pobočky Benešov

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606 781 084

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel.:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění etapy:

3.6. Mapové dílo:

- termín plnění: do 12. 12. 2022 (do 3 měsíců od výzvy objednatele)

- nový termín: do 12. 1. 2023.

2. Odůvodnění dodatku:

V průběhu zpracování mapového díla narazil zhotovitel na nesoulad spojený se zápisem věcného břemene užívání. Aby dílo mohlo být úspěšně ukončeno, je nutné tento nesoulad nejprve vyřešit.

Hodnota závazku zůstává uzavřením tohoto dodatku beze změn.

# Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 12. 12. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	             Milan Nový                             ředitel Krajského pozemkového úřadu                      reprezentant společného plnění závazku

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                           dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.