DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | +420 725 949 837 |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant): | GEOŠRAFO s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupen: | Jiřím Foltánem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jiří Foltán, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | Sfm77qh |
| Bankovní spojení: | ČSOB a. s. Hradec Králové |
| Číslo účtu: | 177139243/0300 |
| IČO: | 64793036 |
| DIČ: | CZ64793036 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769 |
| Zhotovitel (podal nabídku společně) : | GEODES – geodetické práce s. r. o. |
| Sídlo : | Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí |
| IČO : | 28855051 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4  uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

A: Snížení počtu MJ u těchto etap:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ po změně |  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Snížení ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 212 | o 3 MJ méně | 1 000 | 3000 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 67 | o 3 MJ méně | 3 000 | 9000 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | o 2 MJ méně | 3 000 | 6000 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 222 | o 3 MJ méně | 500 | 1500 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | o 3 MJ méně | 700 | 2100 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | o 3 MJ méně | 1 000 | 3000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | o 18 MJ méně | 1 000 | 18000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | o 2 MJ méně | 4 000 | 8000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 222 | o 3 MJ méně | 800 | 2400 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 222 | o 3 MJ méně | 200 | 600 |
| CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH |  |  |  |  | 53600 |

- B : V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje  se o 53 600,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 1 419 400,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny  jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

| V Praze dne 12. 12. 2022 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Foltán jednatel GEOŠRAFO s. r. o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 5 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 000 | 5 000 | 30. 11. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 000 | 20 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 212 | 1 000 | 212 000 | 30. 11. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 6 | 2 500 | 15 000 | 30. 11. 2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 67 | 3 000 | 201 000 | 30. 1. 2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 5 | 3 000 | 15 000 | 30. 1. 2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 222 | 500 | 111 000 | 28. 2. 2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 222 | 700 | 155 400 | 29. 3. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 744 400 | 29.3.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | 1 000 | 222 000 | 30.10.2020 |
|  | Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření | ha | 9 | 1 000 | 9 000 | 30. 11. 2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 500 | 7 500 | 30. 10. 2020 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření | ha | 9 | 500 | 4 500 | 30. 11. 2021 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 32 | 1 000 | 32 000 | 30. 10. 2020 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 4 000 | 52 000 | 30. 11. 2021 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 222 | 800 | 177 600 | 31. 7. 2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 534 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 222 | 200 | 44 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 44 400 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 1200 | 96000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 96000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 744 400 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 534 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 44 400 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 96 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 419 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 298 074 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 717 474 Kč |  |
| V Praze dne 12.12.2022 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o. |