DODATEK č.1 čj. 474344/2022

ke SMLOUVĚ O DÍLO  č. j. 370236/2022

(dále jen Smlouva)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zastoupený:		Mgr. Pavel Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce provozních činností

V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Vlasta Fadrhonsová, zástupkyně ředitelky Odboru vnitřní správy

Adresa:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

ID DS:			z49per3

Číslo účtu:			3723001/0710

IČ:			01312774

DIČ:			není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

IBR ART, s.r.o.

Sídlo:	Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

Zastoupený:                                                  	    	panem Janem Říhou -jednatelem

Ve smluvních a technických záležitostech je oprávněn jednat:   pan Jan Říha

IČ:                                                               	          09927794

DIČ:                                                                             CZ09927794

Číslo účtu:                                                                   3293096002/5500

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 344832

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.12.2022 Smlouvu o dílo č. j. 370236/2022 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu  vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, ve znění pozdějších předpisů na akci:

„Stavební úpravy areálové komunikace a opravy terasy v areálu ústředí SPÚ“ na adrese Husinecká 1024/11a, 130 00Praha 3.

Čl. II

Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení citované Smlouvy a to s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku.

  - Smluvní strany se dohodly, že Čl. IV odst. 4.1.3. Smlouvy se nahradí textem:

- Předmět plnění je z úrovně zhotovitele dokončen a splněn teprve předáním a převzetím poslední dílčí části dokončeného díla a to po úplném odstranění vad a nedodělků. Části díla jsou podrobně specifikované ve Smlouvě v Čl. I odst. 1.2. „Specifikace ploch“.

  - Smluvní strany se dohodly, že Čl. V odst. 5.1. Smlouvy se nahradí textem:

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně nebo zápisem do stavebního deníku nejpozději 5 pracovních dnů předem, termín ukončení prací na dílčích částech díla. Veškeré doklady k  použitým materiálům, protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě jednotlivých materiálů, doklady o uložení materiálů na skládky, čestná prohlášení, atd., předá zhotovitel v rámci předání a převzetí poslední dokončené části díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že Čl. V odst. 5.4.2. Smlouvy se nahradí textem:

O předání a převzetí dílčích dokončených částí díla, které jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě v Čl. I odst. 1.2. „Specifikace ploch“, bude vždy vyhotoven předávací protokol o předání a převzetí části díla, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být výslovně uvedeno, že dílo bylo  předáno a převzato bez výhrad. Teprve po podpisu dílčího předávacího protokolu vztahujícího se k uvedené části díla je zhotovitel oprávněn k fakturaci příslušné části díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že Čl. VI odst. 6.6. Smlouvy se nahradí textem:

Zhotoviteli přísluší během provádění díla přiměřená část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům a to v rozsahu dílčích plnění Smlouvy dle Čl. I odst. 1.2. „Specifikace ploch“.

  - Smluvní strany se dohodly, že Čl. VII odst. 7.1. Smlouvy se nahradí textem:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na materiály a stavební práce ode dne předání a převzetí poslední dokončené části díla dle čl. V této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany si dodatek č.1 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne 23.12.2022 | V Praze dne 23.12.2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| …………………………………………… Mgr. Pavel Škeřík ředitel Sekce provozních činností Státní pozemkový úřad | ………………………………………………. Jan Říha jednatel společnosti |