DODATEK č. 1

Ke smlouvě na zpracování dokumentace vodního díla č. SPU 245535/2022/129/Kal

Uzavřené na základě

Rámcové dohody na zpracování dokumentace vodního díla č. 5/2021/529100

Uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem:		Chebská 48/73, Karlovy Vary, Dvory, PSČ 360 06

zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro

Karlovarský kraj

bank. spojení:		Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

IČO: 			01312774

DIČ:			CZ1312774 - není plátcem DPH

Tel: 			+420 355 311 716

E-mail: 			p.kalendova@spucr.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: 		Společnost TKP geo s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Reprezentant: 		TKP geo s.r.o. se sídlem Plánská 1854/6, České Budějovice, 370 07

IČO: 			241 34 295

Další člen:		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov,

150 00 Praha 5

IČO: 			471 16 901

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s. č. účtu: 244858097/0300

Jejímž jménem jedná: 	Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel

Tel:			+420 386 108 559

E-mail:			 info@tkpgeo.cz

(dále jen „Poskytovatel“),

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla čj. SPU 245535/2022/129/Kal na zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu), podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami, zpracování manipulačního řádu včetně schválení vodoprávním úřadem k vodní nádrži v katastrálním území Hranice u Aše – vodní dílo je umístěno na pozemcích parc.č. 4035, 905, 909,  970/1, 3678/1. Termín odevzdání byl stanoven na 6 měsíců od podpisu smlouvy – do 31.1.2023.

Čl.I

Předmět dodatku

Dne 3.1.2023 Poskytovatel zaslal žádost o prodloužení termínu výstupu služeb dle čl. V odst. 3 rámcové dohody č. 5/2021/529100. Dle tohoto ustanovení smlouvy je možno prodloužit termín odevzdání pasportů o čas potřebný k získání dat od ČHMÚ. Z důvodů průtahů při opatřování kategorizace vodních děl z hlediska TBD, což je nutné k ověření pasportu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání prací o to k 30.4.2023.

Na základě této dohody se mění článek 4.  Smlouvy „TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB“ a nově zní takto:

4. TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb objednateli předá do 30. 4. 2023.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 30.1.2023

------------------------------------------------------      		------------------------------------------------------------

Česká republika – Státní pozemkový 			TKP geo s.r.o. a Vodohospodářský rozvoj

úřad					a výstavba a.s.

Ing. Šárka Václavíková, 				reprezentant: TKP geo s.r.o.

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 		Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel

pro Karlovarský kraj