DODATEK č. 1

Ke smlouvě na zpracování dokumentace vodního díla č. SPU 246583/2022/129/Kal

Uzavřené na základě

Rámcové dohody na zpracování dokumentace vodního díla č. 5/2021/529100

Uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem:		Chebská 48/73, Karlovy Vary, Dvory, PSČ 360 06

zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro

Karlovarský kraj

bank. spojení:		Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

IČO: 			01312774

DIČ:			CZ1312774 - není plátcem DPH

Tel: 			+420 355 311 716

E-mail: 			p.kalendova@spucr.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: 		HG partner s.r.o.

IČO: 			272 21 253

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., č. účtu: 435084389/0800

Jejímž jménem jedná: 	Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Číslo smlouvy poskytovatele: H21-058-02

(dále jen „Poskytovatel“),

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla čj. SPU 246583/2022/129/Kal na zpracování zjednodušené dokumentace vodního díla (pasportu), podání žádosti a získání povolení k nakládání s vodami, zpracování manipulačního řádu včetně schválení vodoprávním úřadem k vodní nádrži v katastrálním území Trojmezí – vodní dílo je umístěno na pozemcích parc.č. 186/2 a 1686/1 – LV 400. Termín odevzdání byl stanoven na 6 měsíců od podpisu smlouvy – do 31.1.2023.

Čl.I

Předmět dodatku

Dne 26.1.2023 Poskytovatel zaslal žádost o prodloužení termínu výstupu služeb dle čl. V odst. 3 rámcové dohody č. 5/2021/529100. Dle tohoto ustanovení smlouvy je možno prodloužit termín odevzdání pasportů o čas potřebný k získání dat od ČHMÚ. Z důvodů průtahů při opatřování kategorizace vodních děl z hlediska TBD, což je nutné k ověření pasportu díla, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání prací o to k 30.4.2023.

Na základě této dohody se mění článek 4.  Smlouvy „TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB“ a nově zní takto:

4. TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb objednateli předá do 30. 4. 2023.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 30.1.2023

------------------------------------------------------      		------------------------------------------------------------

Česká republika – Státní pozemkový 			HG partner s.r.o.

úřad					Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel

Ing. Šárka Václavíková,

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj