DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové.

Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČO:	64793036

DIČ:	CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“),

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 885-2019-541101

Předmět a účel dodatku

Při kontrole díla odevzdaného zpracovatelem sousedních KoPÚ v k. ú. Okna v Podbezdězí bylo  zjištěno chybné převzetí vyšetřené hranice obvodu komplexních pozemkových úprav mezi k. ú. Okna v Podbezdězí a Obora v Podbezdězí. Chyba nebyla zaviněna zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí.  Po jednání svolaném Pobočkou Česká Lípa se zpracovatelem KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí a zástupcem Katastrálního pracoviště Česká Lípa byly projednány možnosti opravy chyby a bylo konstatováno, že nejrychlejší a ekonomicky nejvýhodnější cestou nápravy chyby bude oprava ze strany zpracovatele návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Bez této opravy nelze pokračovat v návrhu KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí. Přemětem chyby bylo duplicitní zařazení parcely KN č. 869/10 v k. ú. Okna v Podbezdězí do obou obvodů pozemkových úprav. Na tomto jednání došlo k upřesnění předmětu a rozsahu oprav a šetření, a tím k rozšíření požadovaných návrhových prací.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je doplněn o následující dílčí část:

- 3.5.1a	Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně vypracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě.

Na základě upřesnění způsobu opravy při výše uvedeném jednání došlo k potřebě změny závazku ze smlouvy, a to k navýšení celkové částky následovně:

|  | Rozsah - MJ | Ceny v Kč za MJ dle dohody | Celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranění chyb | 20 MJ/hodin | 750,00 | 15 000,00 |
| Celkem bez DPH |  |  | 15 000,00 |
| Celkem s DPH |  |  | 18 150,00 |

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1a – Odstranění chyby duplicitního zařazení pozemku do obvodu, oprava dokumentace k soupisu nároků a oprava návrhu nového uspořádání pozemků u dotčených listů vlastnictví, včetně zpracování dokumentace k opravě chyby v technické zprávě se stanovuje na 1 měsíc od výzvy objednatele.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 337 750,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 514 600,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 191 500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 043 850,00 Kč |
| DPH 21% | 219 209,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 263 059,00 Kč |

| Čl. III Závěrečná ustanovení 1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 885-2019-541101 zůstávají v platnosti. 2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 3. Dodatek bude podepsán elektronicky. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností. 5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 20. 2. 2023 V Hradci Králové dne: 20. 2. 2023 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj Jiří Foltán jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o. Příloha: Položkový výkaz činností |  |