Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel – G-servis Praha  spol. s r.o.

Sídlo: Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300

Zastoupený: 	RNDr. Michalem Tylšem, jednatel

RNDr. Martinem Guthem, jednatel

IČ: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745.

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020

uzavřené dne 15. 01. 2020

Předmět díla smlouvy:

„Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV“

Místo plnění veřejné zakázky: Česká republika, Ústecký kraj, okres Děčín, k.ú. Kerhartice, pozemek p.č. 1588/2

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SPU 009872/2020 je:

- změna smluvní ceny Díla dle Čl V., odst. 5.2. Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 a dodatku č. 1, 2 a 3.

2. Důvodem změny smluvní ceny je odklad realizace navržené stavby, z tohoto důvodu nelze dokončit Manipulační a provozní řád dle skutečného provedení stavby a nelze zajistit schválení vodoprávním úřadem. Smluvní cena je z uvedených důvodů po dohodě smluvních stran snížena o 5 000 Kč bez DPH. Změna byla vyžádána ze strany objednatele.

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3

1. Původní znění:

  - Celková cena za provedení Díla činí 155.000,- Kč bez DPH, tj. 187.550,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

| Dílo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Provedení podrobného geotechnického průzkumu | 27.000,- | 5.670,- | 32.670,- |
| b) Vypracování projektové dokumentace | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| c) Zajištění stavebního/vodoprávního povolení | 18.000,- | 3.780,- | 21.780,- |
| d) Vypracování manipulačního a provozního řádu + zajištění povolení k nakládání s vodami | 30.000,- | 6.300,- | 36.300,- |
| Cena celkem | 155.000,- | 32.550,- | 187.550,- |

2. Nové znění:

  - Celková cena za provedení Díla činí 150.000,- Kč bez DPH, tj. 181.500,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

| Dílo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| a) Provedení podrobného geotechnického průzkumu | 27.000,- | 5.670,- | 32.670,- |
| b) Vypracování projektové dokumentace | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| c) Zajištění stavebního/vodoprávního povolení | 18.000,- | 3.780,- | 21.780,- |
| d) Vypracování manipulačního a provozního řádu + zajištění povolení k nakládání s vodami | 25.000,- | 5.250,- | 30.250,- |
| Cena celkem | 150.000,- | 31.500,- | 181.500,- |

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. SPU 009872/2020 zůstávají v platnosti.

V Děčíně dne 21.2.2023    					V Praze dne 20.2.2023

za objednatele							za zhotovitele

.......................................................			……………………............................................

Ing. Jitka Blehová                                    		      RNDr. Michal Tylš

vedoucí Pobočky Děčín					      jednatel