D O D A T E K  č. 8

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 881-2016-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hroznová 17, 603 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK |
| V technických záležitostech oprávněni jednat: | Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov |
| Adresa: | Palánek 1, 682 01 Vyškov |
| Telefon: | 724 913 207 – Ing. Krampl 727 956 443 – Ing. Urbanková |
| E-mail : | vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774, není plátce DPH |
| UID: | spudms00000013393142 |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří: DD plus – geodetická kancelář s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pekárenská 330/12, 602 00 Brno |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | deyyawj |
| IČ: | 46962808 |
| DIČ: | CZ46962808 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně, oddíl C, vložka 161527 |
| a | Ing. Pavel Půža |
| Sídlo: | xxx, 616 00 Brno |
| Telefon: | xxx, xxx |
| E-mail : | xxx |
| IČ: | 15195554 |
| DIČ: | xxx |
| a | Pavel Pospíšil |
| Sídlo: | xxx, 664 71 Veverská Bítýška |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| IČ: | 68690312 |
| DIČ: | xxx |
| a | Ing. Josef Kammermayer |
| Sídlo: | xxx, 664 51 Šlapanice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| IČ: | 14633914 |
| DIČ: | xxx |
| Zastoupeni na základě smlouvy o sdružení na zakázku "KoPÚ v k.ú. Bošovice" ze dne 18.5.2016 (založena u dokumentace veřejné zakázky): | Ing. Pavlem Dvořákem, jednatelem DD plus – geodetická kancelář s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořák |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Bankovní spojení: | Komeční banka a.s., pobočka Brno - venkov |
| Číslo účtu: | 29209641 / 0100 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 12.7.2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bošovice, č. objednatele: 881-2016-523101 (dále jen „smlouva“).

2.  	Předmětem smlouvy bylo provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bošovice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu.

I.

- Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2016 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřeny dodatky č. 1 až 7, kterými docházelo také k důvodným posunům termínů ukončení dílčích částí díla. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách dlouhou dobu a závěrečné služby – dílčí část díla 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v hodnotě 39.000 Kč bez DPH by měly být poskytnuty po uplynutí téměř sedmi let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.

- Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nemohlo být zahrnuto riziko dopadů inflace, která je v současné době ve výši kolem 16 procent. Náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot v současném období.

- Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.

4.	Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.

5.	Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Na straně zhotovitele DD plus v.o.s. došlo s účinností od 1.1.2023 ke změně právní formy a ke změně obchodní firmy na DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

III.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 2.3.2023					V Brně dne: 1.3.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

_______________________________		_______________________________

Ing. Renata Číhalová					Ing. Pavel Dvořák

ředitelka KPÚ pro JmK				jednatel DD plus – geodetická kancelář s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová				dle plné moci

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek