Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

GEPARD s.r.o.

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

zastoupená Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

IČO: 	61499552

DIČ: 	CZ61499552

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu: 2300284681/2010

dále jen „poskytovatel“

uzavírají

v souladu s Čl. 5. odst. 3 Prováděcí smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na zpracovaní dokumentace vodního díla Královéhradecký kraj

ev. č. SPU 332849/2022 uzavřené dne 14.9.2022 (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na zpracovaní dokumentace vodního díla-Královéhradecký kraj ev. č. SPU 307714/2021 ze dne 15.9.2021 (dále jen „Dodatek č.1“)

kterým se s odkazem na Čl. 5. Závěrečná ustanovení Prováděcí smlouvy, na základě žádosti poskytovatele ze dne 14.3.2023,

mění Čl. 4. Termín předání výstupu služeb na toto znění:

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: 31.5.2023.

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:					Za poskytovatele:

V Praze dne 15. 3. 2023				V Praze dne 15. 3. 2023

………………………………………….	            		…………………………………

Mgr. Michal Gebhart, MBA                                             Ing. Tomáš Krátký

ředitel Sekce krajinotvorby	                                           jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad 		             	GEPARD s.r.o.

Za správnost: xxxxx