Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 767-2022-541100

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:														+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:													   AZ Consult, spol. s r. o.

Sídlo:														   Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí and Labem

Zastoupený:											   Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Tel.: 														   xxxxxxxxxx

E-mail: 													   xxxxxxxxxx

ID DS: 													   z9vp5js

Bankovní spojení: 									   ČSOB a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 												   454328/0300

Bankovní spojení: 									   KB a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 												   43-4609150277/0100

Bankovní spojení: 									   ČS a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 												   8813532/0800 2

IČ/DIČ: 													   44567430/CZ44567430 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2096.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 16. 3. 2023. Důvodem žádosti o prodloužení termínu předání Díla je, že se ke dni podání žádosti nepodařilo dořešit inženýrskou činnost a není zajištěna kompletní dokladová část pro stavební povolení od dotčených orgánů státní správy, z důvodu nedoručení jejich stanovisek. V souvislosti s výše uvedeným se mění termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace uvedený v čl. III bodě 3.1.1 výše uvedené smlouvy o dílo z 31. 3. 2023 na 31. 5. 2023.

- Čl. II

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy o dílo č. 767-2022-541100 zůstávají v platnosti.

- Cena díla se nemění.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 17. 3. 2023 | V Ústí nad Labem 17. 3. 2023 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Martina Štrosová jednatelka společnosti AZ Consult, spol. s r. o. |