Smlouva NA zpracování dokumentace vodního díla

DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČO: 01312774

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Pojer

(dále jen „Objednatel“)

a

TKP geo s.r.o.

se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295, DIČ: CZ24134295

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 25734

Bank. spojení: ČSOB a. s., č. účtu 244858097/0300

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

jejichž jménem jedná: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel TKP geo s.r.o.

(společně dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely dodatek smlouvy o poskytnutí služeb v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím změně Prováděcí smlouvy

- Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 22. 8. 2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla v k.ú. Horní Jiřetín na p. p. č. 3800/2. Z důvodu pozdního poskytnutí dat ze strany ČHMÚ a s ohledem na nutnost zajistit kategorizaci vodních děl se mění následující ustanovení této smlouvy:

- Bod 4.  TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá do: 15. 6. 2023

Ostatní ustanovení smlouvy na zpracování dokumentace vodního díla ze dne 22. 8. 2022 zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

| Objednatel V Teplicích, dne 12. 4. 2023 | Poskytovatel V Českých Budějovicích, dne 11. 4. 2023 |
| --- | --- |
| ### ................................................................. Ing. Pavel Pojer ### ředitel ### Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | ............................................................................ ### Ing. Robert Šinkner, MBA ### ředitel, jednatel ### TKP geo s.r.o. (reprezentant sdružení) |