Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stašov u Zdic“

uzavřené pod č. objednatele: 19/2017-537100 dne 15. 5. 2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	  		              Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Sídlo : 			 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Tel.: 					 +420 602 168 867

E-mail:					p.prochazka1@spucr.cz

ID DS :				z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 				3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

- Zhotovitel: 			GEPARD s.r.o.

Sídlo:			Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupený:		    	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Krátký

Ing. Jan Pazderka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX

XXXXX

Tel.:					XXXXX

E-mail:					XXXXX

ID DS:					hxp776s

Bankovní spojení:  			Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 				230028681/2010

IČO:			61499552

DIČ:			CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30558

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stašov u Zdic.

K tomuto přistoupily smluvní strany na základě změny oprávněné osoby jednat v technických záležitostech ze strany zhotovitele.

III.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 19/2017-537100 ze dne 15. 5. 2017 se smluvní strany dohodly na méně prace u etapy 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Původní počet měrných jednotek: 70 MJ

Nový počet měrných jednotek: 20 MJ

Důvodem pro méně práce je skutečnost, že po zapsání KoPÚ do KN, byly pobočce doručeny žádosti o vytyčení nových pozemků od vlastníků pouze pro 20MJ v k.ú. Stašov  u Zdic. 
Tímto dodatkem tedy zárověň dochází i k ukončené Smlouvy o dílo na KoPÚ v k.ú. Stašov 
u Zdic.

IV.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 23. 1. 2023					      V Praze dne 23. 1. 2023

Za objednatele:						      Za zhotovitele:

……………………………........                                        	 	..............................................

Ing. Jiří Veselý						        Ing. Tomáš Krátký

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                 jednatel GEPARD s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 4 k SoD na KoPÚ v k.ú. Stašov u Zdic |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000 | 4 000 | 10.11.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 181 | 1 000 | 181 000 | 30.3.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 9 | 2 000 | 18 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 96 | 2 700 | 259 200 | 30.4.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 4 | 3 000 | 12 000 | 30.4.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 180 | 600 | 108 000 | 31.9.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 180 | 700 | 126 000 | 28.6.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 723 200 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 180 | 1 300 | 234 000 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 700 | 10 500 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 500 | 5 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 180 | 800 | 144 000 | 30.07.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 438500 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 180 | 750 | 135 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 135000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 20 | 900 | 18000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 18000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 723 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 438 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 135 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 18 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 314 700 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 276 087 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 590 787 Kč |  |
| V Praze dne 23.1.2023 | V Praze dne 23.1.2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý - ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Tomáš Krátký - jednatel GEPARD s.r.o. |