Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2022

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Zastoupený:		Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník

adresa		Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Tel.:	+420 725 949 942

E-mail:	rakovnik.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupený: 	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem ŘSD ČR

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX

adresa :	 Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

tel.:	XXX

e-mail: 	 XXX

ID DS:	zjq4rhz

IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

(dále společně jen „objednatelé“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 		Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu:	0720092329/0800

IČO/DIČ:	40527514 / CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem Čl. XIII, bod 13.7 mění smlouva o dílo (č.s. objednatele č. 1: 814-2022-537213, č.s. objednatele č. 2: 07PT-001650) uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polních cest HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a a VC 14 v k.ú. Krupá“.

I. Předmět dodatku

- Změna termínu dle Čl. III Termín plnění, v odst. 3.1, bod 3.1.1 b) smlouvy o dílo na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) - Do vydání stavebního povolení

II. Odůvodnění

Dne 21. 3. 2023 Pobočka obdržela od zhotovitele žádost o úpravu termínu plnění. V této žádosti zhotovitel žádá o posun termínů z důvodu problematického kladného vyjádření správce plynového zařízení, společnost NET4GAS s.r.o. Společnost požaduje zpracovat statický posudek. Z výše uvedeného je ke zdárnému dokončení díla nutný posun termínu tak jak navrhuje zpracovatel.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| V Rakovníku dne 14. 4. 2023 | V Plzni dne dle 14. 4. 2023 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel č. 1 Ing. Silvie Römerová Státní pozemkový úřad Vedoucí Pobočky Rakovník | Zhotovitel Martin Vondráček, jednatel |
| V Karlových Varech dne 13. 4. 2023 |
| …………………………………… |
| Objednatel č. 2 Bc. Lukáš Hnízdil Ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary |