Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kropáčova Vrutice », uzavřené dne 2.10.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 724 277 822 |
| E-mail : | j.dorotkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX; XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčích částí díla :

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč

Původně		20		   500		    	       10 000

Dle skutečnosti	10		   500		                        5 000

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami

MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč

Původně		40		      50	    		          2 000

Dle skutečnosti	23		      50		     	          1 150

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

MJ		cena za MJ v Kč		Cena bez DPH v Kč

Původně		5		      50  		   	             250

Dle skutečnosti	0		      50		                                0

Celkem hodnota méněprací bez DPH činí 6 100 Kč, včetně DPH činí 7 381 Kč

Odůvodnění:

Důvodem úpravy ceny bylo zpřesnění měrných jednotek na základě skutečně provedených prací.

Článek II.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou (položkový výkaz činností)  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.32/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle §6 odst.1 zák.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

| V Praze dne 24. 4. 2023 | V Praze dne 24. 4. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Jana Švábová jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kropáčova Vrutice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 500 | 3 500 | 31.1.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 3 000 | 3 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 250 | 500 | 125 000 | 30.6.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 111 | 2 000 | 222 000 | 28.2.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 250 | 600 | 150 000 | 30.7.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 249 | 600 | 149 400 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 652 900 | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 249 | 700 | 174 300 | 30.4.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 500 | 5 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 23 | 50 | 1 150 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 50 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 249 | 800 | 199 200 | 30.11.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 389 650 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 249 | 800 | 199 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 199 200 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 652 900 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 389 650 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 199 200 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 241 750 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 260 767,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 502 517,50 Kč |
| V Praze dne 24. 4. 2023 | V Praze dne 24. 4. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý | Ing. Jana Švábová |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |  |