|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo | | | |  |
| **Závazný harmonogram postupu prací** | | | |  |
| Název VZ: **Stavba polní cesty C12 v k. ú. Lomnice nad Popelkou** | | | |  |
| **Polní cesta C12 v k. ú. Lomnice nad Popelkou** | |  |  |  |
| **Fáze výstavby, uzlové body** | **Závazné termíny** | | | **Poznámka** |
| Předání a převzetí staveniště | **14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** | | |  |
| Zahájení stavebních prací | **21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy** | | |  |
| Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty | ***( zhotovitel doplní počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy)*** | | | Uzlový bod |
| Dokončení konstrukčních vrstev vozovky | ***( zhotovitel doplní počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy)*** | | | Uzlový bod |
| Dokončení stavebních prací | **30.10.2023** | | |  |
| Předání a převzetí díla | **do 15 dnů od vydání kolaudačního souhlasu** | | |  |