DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU                   a dokumentace

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Pobočka Hradec Králové

Adresa:                                              Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen:	Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové

j.novotny@spucr.cz

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný

(vedoucí pobočky, Pobočka Hradec Králové)

v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Pavlová

(vrchní referent, Pobočka Hradec Králové)

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen objednatel)

a

Poskytovatel:                                   Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Adresa: 	 Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové

Tel.:	 xxxxxx

E-mail:	 xxxxxx

Zastoupený:                                     	 Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.

Bankovní spojení:                            	 Komerční banka

Číslo účtu:	 78-7777510247/0100

IČO: 	 00088382

DIČ: 	 CZ00088382, je plátcem DPH

(dále jen poskytovatel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace č. 318-2022-514201 (č.j. zhotovitele 5220063) na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Archeologický dohled 2 staveb v k. ú. Lužec n. Cidlinou, Klášter n. Dědinou“.

- Předmětem dodatku č. 1  je prodloužení termínu provádění  záchranného archeologického výzkumu  u stavby s názvem R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou.

- Důvody pro vypracování Dodatku č. 1:

- Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění s ohledem na samotnou realizaci stavby s názvem R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou. Na stavbu R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou nebyly z rozpočtu ČR doposud Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Hradec Králové přiděleny finance, stavba společného zařízení, dle schválené pozemkové úpravy a schváleného Plánu společných zařízení v k.ú. Klášter n. Dědinou, s názvem R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou prozatím nebyla zahájena.

- Z tohoto důvodu se objednatel s poskytovatelem dohodli na novém znění čl. III – Doba plnění, bod 3.1.2.

Čl. I

Na základě dohody smluvních stran se mění čl. III. Termín plnění, bod 3.1. Smlouvy o dílo.

Původní termíny uvedené ve Smlouvě o dílo:

- Termín konání archeologického výzkumu bude proveden v návaznosti na termín jejich zahájení. Jeho ukončení bude závislé na průběhu zemních prací.

    - Archeologický průzkum při výstavbě R 189 – VN Kozlák, revitalizace koryta, DC25 a VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

Předpoklad zahájení:  05/2023

Předpoklad ukončení: 10/2023

    - Archeologický průzkum při výstavbě R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16    v k.ú. Klášter n. Dědinou

Předpoklad zahájení: 06/2022

Předpoklad ukončení: 09/2022

Nové termíny ve znění Dodatku č. 1:

  - Termín konání archeologického výzkumu bude proveden v návaznosti na termín jejich zahájení. Jeho ukončení bude závislé na průběhu zemních prací.

3.1.1 	Archeologický průzkum při výstavbě R 189 – VN Kozlák, revitalizace koryta, DC25 a VC29 v k.ú. Lužec n. Cidlinou

Předpoklad zahájení:  05/2023

Předpoklad ukončení: 10/2023

3.1.2 	Archeologický průzkum při výstavbě R 190 – vodní nádrž s tůní VN1, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou

Předpoklad zahájení: při samotné realizaci stavby

Předpoklad ukončení: při samotné realizaci stavby (do 4 měsíců od předání staveniště zhotoviteli díla)

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- 2.2.  Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl sepsán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 2.3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle do registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové dne  27.4.2023  	 	          V Hradci Králové  dne 17.4.2023

.

...................................................                  	    	.....................................................

poskytovatel						   objednatel

Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. 			Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný

ředitel                                                       vedoucí Pobočky Hradec Králové