Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy“

Smlouva o dílo uzavřená pod č.j. SPU 476570/2016 dne 9.9.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l:					Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Adresa:		Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01

Králův Dvůr u Berouna

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

Ing. Petr Procházka, referent Pobočky Beroun

e-mail:						beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:					Česká národní banka

č. účtu:						3723001/0710

IČ:							01312774

a

II. Z h o t o v i t e l:	HRDLIČKA spol. s.r.o., reprezentant Společnosti pro Podluhy

Adresa: 						Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený:						Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromírem Proškem, prokuristou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s.

##### Číslo účtu:						300345131/0100

IČ/DIČ:						18601227/CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD č. 11/2016-537100 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podluhy.

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.4. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM mapy. Částka dle SoD je 142 500,- Kč bez DPH.

Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny.

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele ze dne 30. 3. 2023 č.j. SPU 128529/2023 o ukončení smluvního vztahu dohodou z důvodu celospolečenského dění v podobě války na Ukrajině, zvyšování cen energií, pohonných hmot a dalších komodit, včetně inflace.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 
Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.

V Praze dne: 25. 5. 2023

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý	      	       Jaromír Prošek

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 	       HRDLIČKA spol. s r. o.

hl. m. Praha	   		prokurista

Státní pozemkový úřad