# Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném          u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1484-2021-541101

Předmět a účel dodatku

V rámci zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dubnice pod Ralskem došlo k upřesnění těchto obvodů. To vedlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.8 a k několika na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. Z tohoto důvodu jsou tímto dodatkem upraveny práce takto:

Hlavní celek „Přípravné práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet měrných jednotek se mění z 323 na 365.

Cena se zvyšuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 337 na 67.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

Počet měrných jednotek se mění z 496 na 247.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

6.2.7 Rozbor současného stavu

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.7 Rozbor současného stavu na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je upraven v následujících dílčích částech:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Počet měrných jednotek se mění z 1360 na 1331.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Počet měrných jednotek se mění z 1360 na 1331.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

Hlavní celek „Mapové dílo“ je upraven v následující části:

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Počet měrných jednotek se mění z 1427 na 1336.

Cena se snižuje o částku XXXXXX Kč bez DPH za položku 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ na celkovou částku XXXXXX Kč bez DPH.

Uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

- Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | XXXXXX Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | XXXXXX Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | XXXXXX Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 6 588 142,00 Kč |
| DPH 21 % | 1 383 509,82 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 7 971 651,82 Kč |

| Čl. III Závěrečná ustanovení 1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1484-2021-541101 zůstávají v platnosti. 2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 3. Dodatek bude podepsán elektronicky. 4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností. 5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Liberci dne: 29. 5. 2023 V Brně dne: 29. 5. 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Zdeněk Láska jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. |  |  |