DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | +420 725 949 811 |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek jednotlivých etap.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

A: Snížení počtu MJ u těchto etap:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ po změně | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Snížení ceny bez DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 21 | o 4 MJ méně | 3 500 | 14 000 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 238 | o 7 MJ méně | 2 000 | 14 000 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | o 4 MJ méně | 12 500 | 50 000 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | o 5 MJ méně | 350 | 1 750 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | o 5 MJ méně | 350 | 1 750 |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 527 | o 8 MJ méně | 800 | 6 400 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | o 5 MJ méně | 1 000 | 5 000 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | o 22 MJ méně | 100 | 2 200 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 527 | o 8 MJ méně | 800 | 6 400 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 527 | o 8 MJ méně | 550 | 4 400 |
| CELKOVÉ SNÍŽENÍ CENY v Kč bez DPH |  |  |  |  | 105 900 |

B : V souvislosti se snížením počtu měrných jednotek se mění celková cena – snižuje  se o 105 900,- Kč (bez DPH), celková cena za dílo tedy činí 2 489 150,- Kč (bez DPH).

Výše uvedené změny  jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

| V Praze dne 6. 6. 2023 |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů Jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ nyní | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč nyní | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000 | 6 000 | 30.7.2019 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000 | 12 000 |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 415 | 600 | 249 000 | 30.7.2019 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 120 | 600 | 72 000 |  |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 21 | 3 500 | 73 500 | 30.7.2019 |  |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 238 | 2 000 | 476 000 | 30.9.2019 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 2 | 15 000 | 30 000 | 30.9.2019 |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 12 500 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro změněný obvod KoPÚ | 100 bm | 11 | 2 000 | 22 000 | 15.9.2020 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 530 | 350 | 185 500 | 30.11.2019 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 530 | 350 | 185 500 | 30.11.2019 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 311 500 | 15.9.2020 |  |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 527 | 800 | 421 600 | 15.10.2021 |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 1 000 | 20 000 |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | 100 | 3 300 |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 100 | 1 300 |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 527 | 800 | 421 600 | 15.5.2022 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 887 800 |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 527 | 550 | 289 850 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 289 850 |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 311 500 |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 887 800 |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 289 850 |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 489 150 |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 522 722 |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 3 011 872 |  |  |  |
| V Praze dne 6. 6. 2023 |  |  |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |  |  |
| Ing. Jiří Veselý | Ing. Petr Kubů |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |  |  |