Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Sušno

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  NOZ)

Smluvní strany

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 724 728 394 |
| E-mail : | r.opltova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX; XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce, vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ....  (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              40		500,-                20000,-                    4200,-           24200,-

Dle skutečnosti 	                   44	  	500,-                22000,-                     4620,-          26620,-

hodnota víceprací bez DPH činí   2000,- Kč, včetně DPH činí  2420,- Kč

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace liniových staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)

- MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH        Cena Kč s DPH

Původně                             60		50,-                3000,-  		       630,-          3630,-

Dle skutečnosti                   52	  	50,-                2600,-                          546 ,-         3146,-

hodnota méněprací bez DPH činí   400,- Kč, včetně DPH činí  484,- Kč

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné sitiace vodohospodářských  staveb PSZ ....... (100bm=1 MJ)

- MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH         DPH         Cena Kč s DPH

Původně                             10		50,-                500,-                            105,-               605,-

Dle skutečnosti                     0	  	50,-                   0,-                                  0,-                  0,-

hodnota méněprací bez DPH činí   500,- Kč, včetně DPH činí  605,- Kč

Celkem hodnota méněprací a víceprací za Dílčí část 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) bez DPH činí 2900,- Kč, včetně DPH činí  3509,- Kč

Odůvodnění:

Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednote)k vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 31/2018-537100, uzavřená dne 2.10.2018, nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 6. 6. 2023 | V Praze dne 6. 6. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Jana Švábová jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Sušno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 500 | 5 500 | 28.2.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 1 500 | 3 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 585 | 600 | 351 000 | 30.7.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 20 | 600 | 12 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 8 | 2 250 | 18 000 | 30.11.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 2 250 | 270 000 | 28.2.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 10 000 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 605 | 325 | 196 625 | 30.7.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 601 | 325 | 195 325 | 30.6.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 051 450 | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 601 | 800 | 480 800 | 31.5.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 44 | 500 | 22 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 52 | 50 | 2600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 50 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 601 | 800 | 480 800 | 28.2.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 996 200 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 601 | 600 | 360 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 360 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 051 450 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 995 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 360 600 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 408 250 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 505 732,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 913 982,50 Kč |
| V Praze dne 6. 6. 2023 | V Praze dne 6. 6. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý | Ing. Jana Švábová |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj. a hl. m. Praha | jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o. |  |