DODATEK Č.4

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Eva Jelínková, Pobočka Beroun |
| Adresa: | Pod Hájem 324 267 01 Králův Dvůr |
| Telefon: | 727 956 722 |
| E-mail : | beroun.pk@spucr.cz; e.jelinkova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stradonice u Nižboru (dále jen „KoPÚ“).

- Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Počet MJ se navyšuje z 1bm na 10bm. Termín odevzdání je stanoven na 30.6.2023.

- Odůvodnění : Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek na základě vyšetřeného skutečného stavu a ke změne obvodu pozemkových úprav (viz dodatek č.2 k SoD). Vzhledem k těmto skutečnostem byla navržena změna katastrální hranice mezi k.ú.Hudlice (obec Hudlice), k.ú.Otročiněves (obec Otorčiněves) a k.ú.Stradonice u Nižboru (obec Nižbor). Tato navržená změna kat. hranice dostála ještě v průběhu zpracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků změn a to tak, aby nově navržené pozemky (protože se jedná o část vodního toku a část polní cesty) byly realizovatelné po pozemkových úpravách. Dále byl zohledněn požadavek obcí, aby nově navržená katastrální hranice mezi jednotlivými katastrálními územími nezměnila celkové výměry jednotlivých katastrů. Obce Hudlice, Otročiněves a Nižbor nově navržené katastrální hranice schválily na veřejných zasedáních (zápis z těchto jednání je součástí dokumentace pro změnu katastrální hranice).

Článek VI.

Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatkuč.4 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 955 500 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 175 300 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 252 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 382 800 Kč |
| DPH 21% | 710 388 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 093 188 Kč |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

| Za objednatele: 6. 6. 2023 | Za zhotovitele: 6. 6. 2023 |
| --- | --- |
| Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo DODATEK č.4 - KoPÚ Stradonice u Nižboru |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 000 | 10 000 | 30.6.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500 | 12 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 272 | 1 000 | 272 000 | 30.6.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 356 | 1 000 | 356 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 | 30.6.2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic zahrad a pozemků zastavěných řešených dle §2 | 100 bm | 7 | 3000 | 21000 | 31.10.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 228 | 2 600 | 592 800 | 31.10.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 116 | 3 000 | 348 000 | 31.10.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 | 30.6.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 628 | 150 | 94 200 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 630 | 300 | 189 000 | 30.11.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 955 500 | 30.11.2020 5) |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 624 | 750 | 468 000 | 30.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 52 | 1 200 | 62 400 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 74 | 1 000 | 74 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 1 | 500 | 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 624 | 850 | 530 400 | 31.1.2022 5) |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 175 300 | 30.9.2022 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 630 | 400 | 252 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 252 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 955 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 175 300 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 252 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 3 382 800 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 710 388 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 4 093 188 Kč |  |
| V Praze dne 6. 6. 2023 | V Praze dne 6. 6. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Jméno, příjmení | Jméno, příjmení |
| funkce |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. |