# Dodatek č. 5

# ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín Část 1: KoPÚ Podlešín“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 702 167 642, +420 724 092 198 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX, XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, Část 1: KoPÚ Podlešín“ (dále jen „SOD“). Uvedenou úpravou bude nově zajištěna etapa Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, která zahrnuje zpracování etap 3.5.2. a 3.5.3.. Aktualizace návrhu souvisí se změnami, které nastaly v katastru nemovitostí v průběhu odvolacího řízení a spočívá v úpravě návrhu, vystavení návrhu a opětovném rozhodnutí o jeho schválení. Citovaná etapa byla naceněná ve výši 9700,- Kč za MJ, což odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase a nepřekračuje částku určenou jako průměr tří srovnatelných nabídek obdržených od obdobných zhotovitelů pozemkových úprav. Současně s uvedeným dochází k určení termínu plnění.

- Na základě těchto skutečností ujednaly smluvní strany změny Položkového výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín týkající se ceny díla a změny termínů takto:

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.4. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | 3 | 9 700 | 29 100 | Do 3 měsíců po výzvě objednatele |

Článek III.

Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 5 k SOD je sepsán v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SOD č. 22/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.

3.2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3.4. Dodatek č. 5 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu.

Za objednatele:  					    	Za zhotovitele:

V Praze dne 16. 6. 2023			                        V Praze dne 16. 6. 2023

………………………………				   …………………………………

Ing. Jiří Veselý	   					 Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			              jednatel

a hl. m. Praha						 AGROPLAN, spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Podlešín |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1.smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000 | 8 000 | 31.7.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 12 | 2 500 | 30 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 327 | 700 | 228 900 | 31.7.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 26 | 700 | 18 200 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 250 | 281 250 | 15.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 5 000 | 30 000 | 15.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 353 | 450 | 158 850 | 31.10.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 353 | 450 | 158 850 | 30.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 914 050 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 353 | 1 000 | 353 000 | 30.10.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 21 | 1 000 | 21 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 70 | 25 | 1750 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 25 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 353 | 800 | 282 400 | # 30.6.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.5.4. | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | 3 | 9700 | 29 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 695 250 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 353 | 500 | 176 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 914 050 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 695 250 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 176 500 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 785 800 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 375 018 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 160 818 |  |