Smlouva NA zpracování dokumentace vodního díla

DODATEK Č. 2

Smluvní strany:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

IČO: 01312774

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3723001/0710

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Pojer

(dále jen „Objednatel“)

a

TKP geo s.r.o.

se sídlem Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295, DIČ: CZ24134295

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 25734

Bank. spojení: ČSOB a. s., č. účtu 244858097/0300

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 47116901

jejichž jménem jedná: Ing. Robert Šinkner, MBA, ředitel, jednatel TKP geo s.r.o.

(společně dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely dodatek smlouvy o poskytnutí služeb v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím změně Prováděcí smlouvy

- Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 22. 8. 2022 Smlouvu na zpracování dokumentace vodního díla v k.ú. Horní Jiřetín na p. p. č. 3800/2. Z důvodu předání podkladů nutných k rozhodnutí u vodoprávního úřadu a čekání na vydání tohoto rozhodnutí:

- Bod 4.  TERMÍN PŘEDÁNÍ VÝSTUPU SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje, že výstupy Služeb Objednateli předá: do dvou týdnů od vydání příslušných povolení státní správou

Ostatní ustanovení smlouvy na zpracování dokumentace vodního díla ze dne 22. 8. 2022 zůstávají beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

| Objednatel V Teplicích, dne 15. 6. 2023 el. podepsáno 16.06.2023 | Poskytovatel V Českých Budějovicích, dne 15. 6. 2023 el. podepsáno 16.06.2023 |
| --- | --- |
| ### ................................................................. Ing. Pavel Pojer ### ředitel ### Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | ............................................................................ ### Ing. Robert Šinkner, MBA ### ředitel, jednatel ### TKP geo s.r.o. (reprezentant sdružení) |