DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020

na provedení autorského dozoru projektanta

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.  Zhotovitel:  	Ing. Pavel Půža

Sídlo: 	xxx Brno

Bankovní spojení: 	ČS

Číslo účtu: 	xxx

IČ/DIČ: 	15195554 / xxx

Tel / Fax:  	xxx

E-mail:    	xxx@email.cz

ID DS:    	-

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

Na základě posudku projektové dokumentace „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi v katastrálním území obce Sudoměřice, Protipovodňová nádrž N1“ a.s. VODNÍ DÍLA–TBD (Ing. Ondřej Černý, v Brně květen 2021) vznikla potřeba zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, tzn. potřeba rozšíření předmětu díla ve smyslu odst. 5 § 222 zákona č. 134/1016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Čl. III

S ohledem k rozšíření předmětu díla o zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice, který bude podkladem pro žádost o kolaudaci stavby, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 154 496,00 Kč bez DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Cenu za rozšíření zakázky ve výši 17 000,00 Kč bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli po zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla, na základě předložené dílčí faktury.

| Výkon autorského dozoru projektanta – původní hodnota zakázky | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) | NZHZ CN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 125 000,00 | 26 250,00 | 151 250,00 |  |
| 1.rozšížení zakázky dle Dodatku č. 2 | 12 496,00 | 2 624,16 | 15 120,16 | 9,997% |
| 2.rozšížení zakázky dle Dodatku č. 3 | 17 000,00 | 3 570,00 | 20 570,00 | 13,6% |
| Celkem rozšíření zakázky | 29 496,00 | 6 194,16 | 35 690,16 | 23,597% |
| Výkon autorského dozoru projektanta – nová hodnota zakázky, z toho: | 154 496,00 | 32 444,16 | 186 940,16 |  |
| k fakturaci v roce 2021 | 54 000,00 | 11 340,00 | 65 340,00 |  |
| k fakturaci v roce 2022 | 12 496,00 | 2 624,16 | 15 120,16 |  |
| k fakturaci v roce 2023 | 83 000,00 | 17 430,00 | 100 430,00 |  |
| k fakturaci v roce 2026 po 3-leté pěstební péči | 5 000,00 | 1 050,00 | 6 050,00 |  |

*) NZHZ=nepodstatná změna hodnoty závazku; CN=cenový nárůst

Čl. IV

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 16.2.2023 | V Brně dne 24.5.2023 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Půža |

V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.