DODATEK č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020

na provedení technický dozor stavebníka

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník:

Příkazník:  				Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o.

Sídlo:					Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice

Zastoupený:          			Ing. Jaroslavem Bartoníčkem, jednatelem

IČO: 					04252047

DIČ: 					CZ04252047

Zápis v živnostenském rejstříku:	oddíl C, vložka 89008

Bankovní spojení: 			Česká spořitelna

Číslo účtu: 				4059135389/0800

Telefon/fax:				xxx

e-mail:					xxx@tiscali.cz

ID DS:     				-

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 89008

(dále jen „příkazník“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.2 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

Čl. III

S ohledem k cca 45% prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 195 000,00 Kč bez DPH, tj. 235 950,00 Kč včetně DPH. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

| Provedení investorsko-inženýrských činností, z toho: | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 195 000,00 | 40 950,00 | 235 950,00 |
| 45 % k fakturaci v roce 2021 | 87 750,00 | 18 427,50 | 106 177,50 |
| 55 % k fakturaci v roce 2023 | 107 250,00 | 22 522,50 | 129 772,50 |

Čl. IV

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2023 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Čl. V

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 30. 11. 2022 | V Ratíškovicích dne 23.5.2023 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| (příkazce) | (příkazník) |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín Státní pozemkový úřad | Ing. Jaroslav Bartoníček, jednatel Ing. Jaroslav Bartoníček, spol. s r.o. |

V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.