DODATEK č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020

na provedení činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

2. Příkazník:

Jméno:  	Stavební servis.net, s.r.o.

Sídlo:	Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice

Zastoupený:   	Ing. Františkem Minaříkem

IČO: 	01489810

DIČ: 	CZ01489810

Zápis v živnostenském rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322

Bankovní spojení: 	Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín

Číslo účtu: 	2700396316/2010

Telefon/fax:	xxx

e-mail:	xxx@stavebniservis.net

ID DS:   	6rwsiue

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322

(dále jen „příkazník“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

Předpokládaná doba realizace stavby je:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 14. 04. 2023 - 30. 11. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

Čl. III

S ohledem k cca 45% prostavěnosti plnění smlouvy o dílo č. sml. objednatele: 1064-2020-523101 uzavřené dne 15.10.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o., ve znění dodatků smlouvy, ve věci protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice ke dni 14. 04. 2021, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 130 000,00 Kč bez DPH, tj. 157 300,00 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

| Provedení činnosti koordinátora BOZP, z toho: | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 130 000,00 | 27 300,00 | 157 300,00 |
| 45 % k fakturaci v roce 2021 | 58 500,00 | 12 285,00 | 70 785,00 |
| 55 % k fakturaci v roce 2023 | 71 500,00 | 15 015,00 | 86 515,00 |

Čl. IV

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2023 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Čl. V

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 30. 11. 2022 | Ve Strážnici dne 23.5.2023 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| (příkazce) | (příkazník) |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín Státní pozemkový úřad | Ing. František Minařík, jednatel společnosti |

V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.