DODATEK č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 21/2017-537100

č. smlouvy zhotovitele: 4/2017

pozemkové úpravy v k. ú. Starý Kolín

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín |
| Telefon: | 725950071 |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing.Helena Krausová, Mgr.Barbora Salátová |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| ID DS: | wyx77xh |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně) : Sídlo : IČO : DIČ : | Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674 Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 27545857 CZ27545857 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: | XXXXX XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 21/2017-537100 uzavřené dne 19. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 až č. 10 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o., kterým dochází k  úpravě počtu zasmluvněných  měrných jednotek (MJ) u fakturačních celků  3.4.2 , 3.4.3.3. z důvodu nevyčerpání zasmluvněných měrných jednotek .

Předmětem dodatku č. 11 je úprava (snížení) počtu měrných jednotek takto :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

snížení celkového počtu 10 MJ  o 10 MJ, 1MJ=1600Kč, tj.  snížení ceny fakturačního celku o  - 16 000Kč bez DPH ( méněpráce)

3.4.3.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

snížení celkového počtu 63 MJ o 17 MJ, 1MJ=1000Kč, tj. snížení ceny fakturačního celku o        - 17 000Kč bez DPH, méněpráce,

Tímto dodatkem se mění:

Příloha č. 1 – Výkaz činností  a článek VI. Cena za provedení díla  odst. 6.1. takto :

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo | 4 173 600 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena díla s DPH ze smlouvy o dílo | 5 050 056 Kč |
| Méněpráce bez DPH (dodatek č. 11) | 33 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 11 | 4 140 600 Kč |
| Celková cena díla s DPH po dodatku č. | 5 010 126 Kč |

Ostatní ustanovení  tohoto článku smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení  smlouvy   o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 26. 6. 2023 | V Praze dne 26. 6. 2023 |
| --- | --- |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Mgr. Barbora Salátová, jednatelka |

Příloha: položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Kolín-dodatek č. 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 000 | 15 000 | 28.2.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 25 | 2 500 | 62 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 699 | 740 | 517 260 | 30.6.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 11 | 800 | 8 800 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 879 | 110 | 96 690 | 30.6.2018 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 10 | 1 600 | 0 | 30.6.2018 |
| 3.4.3.1 a) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., mimo úseků dotčených plánovanou změnou katastrální hranice | 100 bm | 149 | 1 400 | 208 888 | 30.11.2018 |
| 3.4.3.1. b) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice | 100 bm | 160 | 1 400 | 223 712 | 30.4.2019 |
| 3.4.3.1. c) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice | 100 bm | 10 | 1 400 | 14 000 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.3.1. d) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice | 100 bm | 15 | 1 400 | 21 000 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.3.1. e) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., v úsecích dotčených plánovanou změnou katastrální hranice | 100 bm | 5 | 1 400 | 7 000 | 31.7.2021 |
| 3.4.3.2. a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 55 | 1 400 | 77 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.3.2. b) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 1 400 | 4 200 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.3.2. c1) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 26 | 1 400 | 36 400 | 30. 11. 2020 |
| 3.4.3.2. c2) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 13 | 1 400 | 18 200 | 28. 2. 2021 |
| 3.4.3.2. d) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 23 | 1 400 | 32 200 | 31.7.2021 |
| 3.4.3.2. e) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 4 | 1 400 | 5 600 | 31.5.2022 |
| 3.4.3.3. | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 46 | 1 000 | 46 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 710 | 350 | 248 500 | 31.10.2018 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 710 | 1 000 | 710 000 | 31.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 352 950 | 31.5.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 710 | 1 000 | 710 000 | 30.1.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 12 | 800 | 9 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 400 | 8 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 500 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 672 | 1 000 | 672 000 | 31. 10. 2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 025 | 40 050 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 439 650 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 710 | 400 | 284 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 284000 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 800 | 64 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 64 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 2 352 950 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 439 650 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 284 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 64 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 4 140 600 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 869 526 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 5 010 126 Kč |  |
| V Praze dne 26. 6. 2023 | V Praze dne 26. 6. 2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Jméno, příjmení | Jméno, příjmení +A39:G55 |
| funkce |  |  |  |  |  |  |