Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Martin Tyl	  tel.: xxxxxxx     e-mail: m.tyl@spucr.cz

Ing. Jaroslav Dočkal	  tel.: xxxxxxx     e-mail: j.dockal@spucr.cz

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen jako „objednatel“)

a

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 699

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 39239027/2700

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0002-D1-22-206 uzavřené dne 22. 3. 2023

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 17. 7. 2023 pod čj.  SPU 283946/2023, z důvodu výskytu neočekávaných okolností, v důsledku kterých mohly být průzkumné práce na trase vedení výtlačného potrubí dokončeny až v průběhu května 2023, když na výsledky průzkumných prací poté navazuje zpracování projektové dokumentace reagující na zjištění stavu výtlačného potrubí;

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:

3.1.1	Termín předání Díla je stanoven na:

a) projektová dokumentace do 30. 11. 2023

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do 31. 1. 2024

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| za objednatele: za zhotovitele: v Praze dne 20. 7. 2023 v Brně dne 18. 7. 2023 …………………………………………. ……………………………………… Mgr. Michal Gebhart, MBA RNDr. Lubomír Klímek, MBA ředitel Sekce krajinotovorby člen představenstva ČR - Státní pozemkový úřad GEOtest, a.s. |  |
| --- | --- |

Za správnost: Blanka Novotná