Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1262-2022-504204

Č.j. objednatele: SPU 262669/2023

UID: spudms00000013764588

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1262-2022-504204), uzavřené dne 17.1.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace Kříženec MVN“Zvolte položku. (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Lenka Červená, , rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 777 796 664;

E-mail:																l.cervena@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 															0720092329/0800

IČ: 																	   	405 27 514

DIČ: 																	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 1442.

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIII.7 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava harmonogramu plnění a ceny za provedení díla, z důvodu potřeby provedení biologického průzkumu na základě požadavku MěÚ Tachov, OŽP.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravy ceny díla v Čl. V odst. 2 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH				259 000,00 Kč

DPH 21%									  54 390,00 Kč

Celková cena včetně DPH			313 390,00 Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace

Celková cena								224 000,00 Kč

DPH 21%									  47 040,00 Kč

Celková cena včetně DPH			271 040,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení

Celková cena								  35 000,00 Kč

DPH 21%									    7 350,00 Kč

Celková cena včetně DPH			  42 350,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení

Vícepráce činí							  20 000,00 Kč

Nová Celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH				279 000,00 Kč

DPH 21%									  58 590,00 Kč

Celková cena včetně DPH			337 590,00 Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace

Celková cena								224 000,00 Kč

DPH 21%									  47 040,00 Kč

Celková cena včetně DPH			271 040,00 Kč

Cena za zajištění stavebního povolení

Celková cena								  55 000,00 Kč

DPH 21%									  11 550,00 Kč

Celková cena včetně DPH			  66 550,00 Kč

- Smluvní strany dále shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravy harmonogramu plnění díla v Čl. III odst. 1 smlouvy následovně:

Původní termín získání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)			30.06.2023

Nový termín získání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)				30.09.2023

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

V Tachově dne 30. 6. 2023									V Plzni dne 30. 6. 2023

Za objednatele:													Za zhotovitele:

…………………………											…………………………

Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Tachov		GEOREAL spol. s r.o.

Státní pozemkový úřad		jednatel společnosti