# DODATEK Č.3  SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.	+420 725 002 569

E-mail:	j.zeman1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX

Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČO:	48110141

DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, v. 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Výše uvedené smluvní strany se dohodly:

Předmětem dodatku je změna úprava měrných jednotek vícepráce Hlavního celku 3.4. - Přípravné práce, nově vložena položka  dílčí část díla 3.4.3 a) - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., na základě žádosti zhotovitele zaevidované pod č. j. SPU 216638/2023 ze dne 29.5.2023 a na základě  nově vzniklých skutečností  nastalých v řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Pěčice:

Dílčí část 3.4.3 a) – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. termín dokončení 30.9.2023.

MJ      Počet MJ      cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                0             0		 0,-                           0,-                            0,-                     0,-

Dle skutečnosti 	  100 bm      1          8 000,-                    8 000,-                      1680,-                9680,-

hodnota víceprací bez DPH činí   8 000,- Kč, včetně DPH činí  9 680,- Kč

Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 3.4.3 a) bez DPH činí 8000,- Kč, včetně DPH činí  9 680,- Kč.

Odůvodnění:

Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 216638/2023 ze dne 29.5.2023, zaslaná na základě nově vzniklých skutečností nastalých v řízení o pozemkové úpravě v k.ú. Pěčice.

Při zpracování plánu společných zařízení vznikla potřeba změny obvodu pozemkové úpravy. Důvodem je zahrnutí pozemku č. 89/1 KN do obvodu pozemkové úpravy na žádost vlastníků za účelem jeho sloučení s ostatní držbou, kterou mají zájem na základě dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělit. Původní pozemek č. 89 dle KN byl rozdělen geometrickým plánem v rámci zpracování obvodů pozemkové úpravy na dva pozemky č. 89/1 dle KN a č. 89/2 dle KN, protože na pozemku č. 89/1 KN byla v územním plánu obce navržená stavby čističky odpadních vod. Od návrhu stavby ČOV bylo ustoupeno, vzhledem k napojení obce Pěčice na skupinovou kanalizaci obcí Semčice, Žerčice, tím pominul důvod vyjmutí parcely č. 89/1 dle KN z obvodu pozemkové úpravy.  Dalším důvodem je zpřístupnění  pozemků v lokalitě přes pozemkovou parcelu č. 89/1 dle KN v k.ú. Pěčice.

Změna obvodu znamená vícepráce v rozsahu 1MJ, přičemž uvedený postup není vyhrazenou změnou závazku podle článku IX smlouvy o dílo. Dle sdělení, dodavatel není schopen po odevzdání a dokončení etapy 3.4.3 díla zpracovat vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3., neboť při ocenění se vycházelo z celkového počtu MJ 177 a byla použita množstevní sleva. Zpracování změny obvodu pozemkové úpravy v rozsahu 1MJ zpracovatel návrhu nabídl provést za 10 000 Kč bez DPH. Pobočka Mladá Boleslav provedla v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek ve věci zjištění ceny průzkumtrhu. V rámci průzkumu trhu prostřednictvím spisové služby zaslala dne 28.6.2023 žádost o předložení předběžné cenové nabídky dalším případným dodavatelům.  Na základě předložených cenových  nabídek byla stanovena předpokládaná hodnota na 8 000 Kč bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí.

Pobočka Mladá Boleslav požádala žádostí  č.j. SPU 290719/2023/Ze ze dne 21.7.2023 zpracovatele  o sdělení, zda na základě předložených   cenových  nabídek souhlasí  se stanovenou cenou  8 000 Kč  bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí.

Zpracovatel sdělením č.j. SPU 292696/2023 ze dne 24.7.2023  uvedený návrh provedení změmy obvodu  za cenu  za 8 000 Kč bez DPH odsouhlasil.  Na základě výše uvedeného byl vypracován tento dodatek na více práce na cenu 8 000 Kč bez DPH na zpracování vícepráce za cenu 1 MJ vztaženou k etapě 3.4.3. -  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně zápisu všech náležitostí do katastru nemovitostí.

Na základě nově vzniklých skutečností a nutnosti provedení dodatečných prací byla do Hlavního celku 3.4. - Přípravné práce, nově vložena položka  dílčí části díla 3.4.3 a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., po akceptaci žádosti objednatelem termín předání 30.9.2023.

Zjišťování bude probíhat za účasti dotčených vlastníků a komise jmenované vedoucím pozemkového úřadu. Lomové body se označí, příp. stabilizují a zaměří, aby mohla být zjištěna skutečná výměra. Stav zjištěný v terénu se pak uvede v tabulce aktualizovaného soupisu nároků vedle stavu dle KN.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 3 je spolu s přílohou položkový výkaz činností  nedílnou součástí smlouvy o dílo č.  objednatele 17/2020-537100 ze dne 25.8.2020.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Praze dne 15. 8. 2023 | V Praze dne 15. 8. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 16 | 1 000,00 |  | 16 000,00 | 30.11.2021 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 415 | 650,00 |  | 269 750,00 | 30.11.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 1 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 180 | 2 000,00 |  | 360 000,00 | 30.4.2022 |
| 3.4.3 a) | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 30.9.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 418 | 200,00 |  | 83 600,00 | 30.9.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | 200,00 |  | 83 600,00 | 30.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 825 950,00 | 30.9.2023 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 418 | 675,00 |  | 282 150,00 | 30.5.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 500,00 |  | 20 000,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 50 | 250,00 |  | 12 500,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | 1 000,00 |  | 0,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 418 | 675,00 |  | 282 150,00 | 31.3.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000,00 |  | 10 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 606 800,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 418 | 350,00 |  | 146 300,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 146 300,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 825 950,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 606 800,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 146 300,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 579 050,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 331 600,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 910 650,50 |  |
| V Praze dne 15. 8. 2023 |  | V Praze dne 15. 8. 2023 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. |  |  |  |  |  |