Dohoda o ukončení smluvního vztahu na veřejnou zakázku

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště“

č. objednatele: 6/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | ředitel Ing. Jiří Veselý |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 721 029 732 / +420 702 167 719 |
| E-mail : | mboleslav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Vondráček |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | S85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Touto vzájemnou dohodou se ukončuje smluvní vztah k SoD č. 6/2017-537100 ohledně zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště. Závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy.

Dle této dohody zadavatel již nepožaduje realizaci dílčí etapy dle SoD 3.4. Vytyčení pozemků 
dle zapsané DKM mapy. Částka dle SoD je 250 000,- Kč bez DPH.

Všechny ostatní předchozí etapy byly řádně provedeny, odevzdány a proplaceny.

Rekapitulace provedeného díla:

| Etapy KoPÚ Podolí u Mnichova Hradiště | Částka s DPH v Kč | Číslo faktury | Datum vystavení faktury |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Přípravné práce |  |  |  |
| 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole | 26 620,- | 20180005 | 5.4.2018 |
| 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | 469 843,- | 20180212 | 9.8.2018 |
| 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 779 603,- 2 783,- | 20190081 20200357 | 9.5.2019 21.10.2020 |
| 3.1.4. Rozbor současného stavu | 85 426,- | 20190081 | 9.5.2019 |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 126 687,- | 20190081 | 9.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) | 1 490 962,- |  |  |
| 3.2. Návrhové práce |  |  |  |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | 399 784,- | 20200046 | 16.4.2020 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 575 960,- | 20210061 | 5.5.2021 |
| 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | 19 360,- | 20210319 | 21.10.2021 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) | 995 104,- |  |  |
|  | 3.3. Mapové dílo | 211 145,- | 20220192 | 18.8.2022 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 697 211,- |  |  |

Odůvodnění:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 24. 5. 2023 o ukončení smlouvy o dílo bez plnění fakturačního celku 3.4. Důvodem je stávající ekonomická situace, skokový nárůst inflace, energetická krize, dopady proběhlé pandemie nemoci COVID-19 apod. V současné době došlo k neúměrnému zvýšení nákladů na vyhotovení dílčí části 3.4.

Odbor pozemkových úprav dopisem ze dne 27.6.2023 doporučil řešit vzniklou situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

| V Praze dne 16. 8. 2023 | V Plzni dne 9. 8. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. |