DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené na základě

RÁMCOVÉ DOHODY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VODNÍHO DÍLA

uzavřené podle § 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:				Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Se sídlem	Nám. W, Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3

zastoupený: 	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Fakturační adresa:                   	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
					130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Veselý

Zástupce ve věcech technických: 	Ing. Pavel Míka
ID DS:					z49per3

Bankovní spojení: 			ČNB
Číslo účtu: 				3723001/0710
IČO: 					01312774

DIČ: 					CZ01312774 - není plátce DPH
Tel: 					+420 725 385 671
E-mail:					p.mika@spucr.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

Poskytovatel:				GeoNet Pro, s. r. o.

zastoupený: 				Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Věra Škrétová, jednatel

Zástupce ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX

Adresa:				Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6

Bankovní spojení: 			Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 				43-4150890297/0100

IČO: 					28532881

DIČ: 					CZ28532881

Tel: 					XXXXXXXXXX

E-mail:					XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148472

Poskytovatel (podal nabídku společně): VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Adresa:				 Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 					 49241648 3

(Společně vystupují jako „Sdružení pro zpracování dokumentace VD pro Středočeský kraj, Hl. město Praha, Ústecký kraj“)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

Čl. I.

Předmět

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2023 Smlouvu na Zpracování dokumentace vodního díla – vyhotovení geometrického plánu na zaměření stavby hráze a zpracování pasportu k rybníku Nadýmač, k. ú. Uhříněves, okres Praha. Termín odevzdání byl stanoven do 24.11.2023.

Čl. II.

Důvod dodatku

Dne 11.08.2023 Zhotovitel zaslal žádost o navýšení počtu měrných jednotek o 1 MJ pro položku „Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla/stavby hráze“. Při stanovení ceny za vyhotovení geometrického plánu zhotovitel přehlédl skutečnost, že v rámci plnění zakázky bude třeba vyhotovit geometrický plán na oddělení jak hráze, tak i propustě mezi rybníky Nadýmač I a Nadýmač II.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek pro výše uvedenou položku z 1 MJ na 2 MJ, tj. z 6.000 Kč bez DPH na 12.000 Kč bez DPH.

Ostatní položky služeb uvedené v Prováděcí smlouvě č. smlouvy SPU 189545/2023 zůstávají nezměněny.

Celková částka za provedení všech služeb ze mění z 96.000 Kč bez DPH na 102.000 Kč bez DPH.

Současně se v rámci Dodatku č. 1 upravuje zástupce ve věcech technických na straně objednatele z důvodu personálních změn.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Specifikace služeb

V Praze dne: 18.08.2023				V Praze dne: 16.08.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………….					………………………….

Ing. Jiří Veselý				       GeoNet Pro, s. r. o. (reprezentant sdružení)

ředitel Krajského pozemkového úřadu			  Ing. Věra Škrétová	                 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická

Příloha č. 1 – Upravená specifikace

| Položka | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhotovení GP Stavba hráze Propusť 200 bm nové hr.pozemků | 12 000,- | 2 520,- | 14 520,- |
| Zpracování pasportu vodního díla 2 ha | 90 000,- | 18 900,- | 108 900,- |
| CELKEM: | 102 000,- | 21 420,- | 123 420,- |