# DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:			Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:			Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 -

Zastoupen:			Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických věcech oprávněn jednat:		Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora

Telefon:				+420 725 949 676

E-mail:				khora.pk@spucr.cz

ID DS:					z49per3

Bankovní spojení:					ČNB, číslo účtu 3723001/0710

IČ/DIČ: 				01312774/CZ 01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:							AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:						Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:		Ing. Jana Švábová – jednatel, 									Ing. Petr Kubů -  jednatel

V technických věcech oprávněn jednat:		XXXXX,												XXXXX

Telefon:						XXXXX / XXXXX

E-mail:				XXXXX

ID DS:				pb5jxk5

Bankovní spojení:					ČSOB Praha 4, číslo účtu: 31405/0300

IČ/DIČ		48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je:

- změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 8 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Změna ceny díla uvedené v čl. VI v důsledku menšího množství skutečných měrných jednotek na etapu 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

- Změna přílohy ke smlouvě Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku z důvodu snížení měrných jednotek u etapy 3.7.

- PŘEDMĚT DODATKU

## 2.1	V čl. IV.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.

## 2.2	Čl. IV.2.13 se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce IV.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

IV.2.13 	Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli podle § 90 katastrální vyhlášky

## 2.3	Čl. VI se mění takto:

Hlavní celek – přípravné práce celkem bez DPH			1 482 150,- Kč

Hlavní celek – návrhové práce celkem bez DPH			   906 700,- Kč

Hlavní celek – mapové dílo celkem bez DPH			   268 500,- Kč

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM		     24 750, Kč

Celková cena díla bez DPH 					2 682 100,- Kč

DPH 21 %								   563 241,- Kč

## Celková cena díla včetně DPH					3 245 341,- Kč

## 2.4	Měrné jednotky u etapy 3.7 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se mění v položkovém výkazu činnosti z původních 80 na 33.

3.	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 25. 8. 2023

Za objednatele:

…………………………

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

…………………………

Ing. Petr Kubů

jednatel

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vavřinec - dodatek č. 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 750 | 2 250 | 30.11.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 481 | 700 | 336 700 | 30.11.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 200 | 60 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 12 | 2 750 | 33 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 158 | 2 500 | 395 000 | 14.6.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 10 000 | 60 000 | 31.1.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 53 | 3 000 | 159 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 531 | 400 | 212 400 | 31.3.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 537 | 400 | 214 800 | 31.8.2019 |
|  | Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 482 150 | 31.8.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 537 | 800 | 429 600 | 31.10.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 537 | 800 | 429 600 | 31.10.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  | Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 906 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 537 | 500 | 268 500 | 6.12.2022 |
|  | Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 268 500 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 33 | 750 | 24 750 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
|  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | 24 750 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 482 150 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 906 700 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 268 500 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 24 750 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 682 100 Kč |  |
| DPH 21% v Kč | 563 241,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 245 341,00 Kč |  |
| V Praze dne 25.8.2023 | V Praze dne 25.8.2023 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r. o. |