Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 898-2019-505207 ze dne 8.10.2019 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Ing. Pavel Dvořáček

Sídlo: 	xxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty

Provozovna, koresp. adresa: 	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Pavel Dvořáček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Dvořáček

Ing. Jindřich Jíra

/Fax: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID DS: 	-------

Bankovní spojení: 	xxxxx

Číslo účtu: 	xxxxx

IČO: 	65945735

DIČ: 	xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.10.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Maršova“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Z důvodu, že se v průběhu letních prázdnin nekonalo zasedání zastupitelstva Městysu Malšice (naposledy 19.06.2023), a nejbližší zasedání proběhne dne 07.09.2023, dochází k posunu termínů odevzdání dílčích částí díla:

3.5.1. 	Vypracování plánu společných zařízení,

3.5.i.a) 	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.5.i.b) 	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a

3.5.i.c) 	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 31.08.2023 na 20.09.2023.

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor Datum: 31.8.2023 | Ing. Pavel Dvořáček Místo: Tábor Datum: 31.8.2023 |
| --- | --- |

________________________________ 	___________________________

Ing. David Mišík		Ing. Pavel Dvořáček

vedoucí Pobočky Tábor