# Dodatek č. 4 („Dodatek“)

- ke smlouvě o dílo č. 796-2020-505101 ze dne 14.8.2020 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: 	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České 
Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský

kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský

kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček

a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Reprezentant sdružení: 	Ing. Pavel Dvořáček

Sídlo: 	xxxxx, 391 01 Planá nad

Lužnicí – Lhota Samoty

Provozovna, koresp. adresa: 	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Pavel Dvořáček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra

Tel./Fax: 	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID DS: 	---------

Bankovní spojení: 	xxxxx

Číslo účtu: 	xxxxx

IČO: 	65945735

DIČ: 	CZxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění Čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

Předmět Dodatku

V odstavci 4.1. se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.

Odstavec 4.2. se mění takto:

- Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

    - Revize stávajícího bodového pole – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD).

    - Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD).

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).

    - Rozbor současného stavu – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vyložení, 2x k rozeslání účastníkům řízení); digitální vyhotovení určené objednateli a 2x papírové vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené 1x objednateli a 1x obci.

    - Vypracování PSZ – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x obec k veřejnému nahlédnutí, 1x účastník řízení).

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli.

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor

Datum: 4. 9. 2023	Datum: 1. 9. 2023

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		reprezentant sdružení

Za správnost:

________________________________

Ing. Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj