Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.	+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX

Tel./Fax:	XXXXXX

E-mail:	XXXXXX

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. j. 215-2020-541101

Předmět a účel smlouvy

Tento dodatek č. 4 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.8.2023. V rámci prací je nezbytně nutné pro další zdárné pokračování provést dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených – vícepráce v komplexních pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“). Na základě nesouhlasu vlastníka LV č. 118 s účastí v KoPÚ a projednání ve sboru zástupců dojde k převodu tohoto LV do neřešených pozemků v KoPÚ.  V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla a termíny dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku  č. 4  následovně.

1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2.  – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  - vícepráce je stanoveno na 9 MJ/100bm/4000 Kč/MJ bez DPH.

2. Cena pod bodem 3.4.2. –  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce je stanoveno na 36 000 Kč bez DPH.

3. Termín odevzdání dílčí části 3.4.2.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce je stanoven na 30. 11. 2023.

4. Celková cena Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.)  se mění z původní hodnoty   857 000 Kč bez DPH - nově na 893 000 Kč bez DPH.

5. Termín odevzdání Přípravných prací celkem (3.4.1. - 3.4.5.) se mění nově na 30. 11. 2023.

6. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30. 9. 2023 - nově na 29. 2. 2024.

7. Celková cena díla bez DPH se mění z původní hodnoty 2 031 200 Kč - nově na 2 067 200  Kč bez DPH.

8. Z výše uvedeného důvodu je termín odevzdání dílčí části 3.6. – Mapové dílo stanoven do 3 měsíců od výzvy objednatele.

Čl. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. VI ze smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 se tedy mění následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 893 000 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 954 200 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 220 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 067 200 Kč |
| DPH 21% | 434 112 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 501 312 Kč |

- Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 215-2020-541101 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je položkový výkaz činností.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Liberci 29. 8. 2023 V Plzni 28. 8. 2023 Za objednatele: Za zhotovitele: |  |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu Martin Vondráček jednatel |  |