DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 10.11.2020

na provedení autorského dozoru projektanta

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211,

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.  Zhotovitel:  	Ing. Pavel Půža

Sídlo: 	xxx Brno

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx

IČ/DIČ: 	15195554 / xxx4

Tel / Fax:  	xxx

E-mail:    	xxx

ID DS:    	-

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice (v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021 a obnovení prací na stavbě ke dni 4.9.2023), dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. III

Odst. 4.1 Čl. IV. Doba plnění nově zní:

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Předpokládaná doba realizace stavby je:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 04. 09. 2023 - 21. 12. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

22. 12. 2023 - 21. 04. 2024 (kolaudace a předání a převzetí díla)

22. 12. 2023 - 30. 11. 2026 (následná 3-letá pěstební péče o vysazenou zeleň).

Čl. IV

Čl. VIII. Cena předmětu díla nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 154 496,00 Kč bez DPH. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Cenu za rozšíření zakázky ve výši 17 000,00 Kč bez DPH zaplatí objednatel zhotoviteli po zpracování manipulačně provozního řádu vodního díla, na základě předložené dílčí faktury *).

| Výkon autorského dozoru projektanta | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 154 496,00 | 32 444,16 | 186 940,16 |
| k fakturaci v roce 2021 | 54 000,00 | 11 340,00 | 65 340,00 |
| k fakturaci v roce 2022 | 12 496,00 | 2 624,16 | 15 120,16 |
| k fakturaci v roce 2023-2024 *) | 83 000,00 | 17 430,00 | 100 430,00 |
| k fakturaci v roce 2026 po 3-leté pěstební péči | 5 000,00 | 1 050,00 | 6 050,00 |

Čl. V

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 23.08.2023 | V Brně dne 28.08.2023 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Půža |