# DODATEK č. 3

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 10.11.2020

na provedení činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

pro stavbu protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice

mezi smluvními stranami:

Čl. I

Smluvní strany

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková

Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:	+420 727 957 211

E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

2. Příkazník:

Jméno:  	Stavební servis.net, s.r.o.

Sídlo:	Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice

Zastoupený:   	Ing. Františkem Minaříkem

IČO: 	01489810

DIČ: 	CZ01489810

Zápis v živnostenském rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl V, vložka 78322

Bankovní spojení: 	Fiobanka, a.s, pobočkaHodonín

Číslo účtu: 	2700396316/2010

Telefon/fax:	xxx

e-mail:	xxx

ID DS:   	6rwsiue

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322

(dále jen „příkazník“)

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice (v důsledku zastavení prací na stavbě ke dni 14.4.2021 a obnovení prací na stavbě ke dni 4.9.2023), dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. III

Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

10. 11. 2020 - 14. 04. 2021 a 04. 09. 2023 - 21. 12. 2023 (stavba nádrže a výsadba zeleně)

22. 12. 2023 - 21. 04. 2024 (kolaudace a předání a převzetí díla)

Čl. IV

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 130 000,00 Kč bez DPH, tj. 157 300,00 Kč včetně DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.

| Provedení činnosti koordinátora BOZP, z toho: | Cena bez DPH (Kč) | 21 % DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 130 000,00 | 27 300,00 | 157 300,00 |
| 45 % k fakturaci v roce 2021 | 58 500,00 | 12 285,00 | 70 785,00 |
| 55 % k fakturaci v roce 2024 | 71 500,00 | 15 015,00 | 86 515,00 |

Čl. V

Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:

Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury v roce 2021 a konečné faktury v roce 2024 po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 10.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Čl. VI

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

| V Hodoníně dne 23.8.2023 | Ve Strážnici dne 28.8.2023 |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| (příkazce) | (příkazník) |
| Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín, Státní pozemkový úřad | Ing. František Minařík, jednatel společnosti |