# DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

# č. 3/2021-537100, 10-2021-537206

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 973 650

E-mail: j.podebradsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GAP Pardubice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pražská 135, 530 06 Pardubice, IČO: 60934875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: pq47pfm

Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.

Číslo účtu: 9708402524/0600

DIČ: 60934875

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

- Dodatkem č.7 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků

- 6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, kdy místo původně 11 MJ se jedná o 9 MJ

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry), kdy místo 2 ks se jedná o 0 ks

Tato část dodatku č. 7 se uzavírá na žádost zhotovitele, kdy zhotovitel zjistil, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle bodu 3.2. Smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.

Původní rekapitulace ceny:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 092 350,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 648 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 201 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 941 550,00 |
| DPH 21% v Kč | 407 725,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 349 275,50 |

Nová rekapitulace ceny

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 1 092 350,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 596 200,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 201 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 889 550,00 |
| DPH 21% v Kč | 396 805,50 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 286 355,50 |

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 7 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění. Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 52 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 2,67 %.

- 2.

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

- Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

- 2.1. V čl. VII bod 7.4. se mění třetí věta takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- 2.2. V čl. IV. bod 4.1 se mění druhá věta takto:

- Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.

- 2.3. čl. IV. bod 4.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:

    - Revize stávajícího bodového pole – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);

    - Polohopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD);

    - Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány jen na CD (DVD).

    - Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

    - Vypracování PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Čl. III. Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Praha		Místo: Pardubice

Datum: 3. 10. 2023		Datum: 25. 9. 2023

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zbyněk Pilař

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová

| Dodatek č.7 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vinaře |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 500,00 |  | 15 000,00 | 31.5.2021 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 500,00 |  | 15 000,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 505 | 500,00 |  | 252 500,00 | 30.6.2021 |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | 2 500,00 |  | 37 500,00 | 30.6.2021 |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 181 | 2 500,00 |  | 452 500,00 | 30.4.2021 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 5 000,00 |  | 25 000,00 | 30.4.2021 |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 514 | 250,00 |  | 128 500,00 | 30.4.2021 |  |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 514 | 275,00 |  | 141 350,00 | 30.9.2022 |  |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 514 | 550,00 |  | 282 700,00 | 31.8.2023 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 30 | 300,00 |  | 9 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 35 | 500,00 |  | 17 500,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 9 | 1 000,00 |  | 9 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 0 | 25 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 30.4.2024 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 514 | 500,00 |  | 257 000,00 | 30.4.2024 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 |  | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 596 200,00 |  |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 67 | 300,00 |  | 20 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | 1 000,00 |  | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 514 | 350,00 |  | 179 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 201 000,00 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 092 350,00 | 30.9.2022 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 596 200,00 | 30.4.2024 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 201 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 889 550,00 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 396 805,50 |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 286 355,50 |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | GAP Pardubice s.r.o. |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Pardubice |  |  |  |
| Datum: 3. 10. 2023 |  |  |  |  | Datum: 25. 9. 2023 |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Ing. Zbyněk Pilař |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |