DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  č. j. SPU 084149/2023

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro

Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VIAMONT Servis a.s.

Sídlo: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: Evou Vajcíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

a Ing. Antonínem Vajcíkem, člen představenstva

tel./fax:	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	tfvgwau

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx, vedoucí divize mostních

staveb

tel./fax: 	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

bankovní spojení:	ČSOB a.s.

číslo účtu:	261727742/ 0300

IČ:	250 21 851

DIČ:	CZ25021851 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1015

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

V projektové dokumentaci z prosince 2020 je řešena oprava mostu přes výpust Holanského rybníka. V průběhu realizace této stavby vyvstaly změny níže uvedených objektů, které jsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou výše uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o samostatné méněpráce.

SO 201 Most – montáž chrliče: osazení chrliče bylo vynecháno z důvodu převážně podélného spádování komunikace. Spádování bylo dáno stávajícími stavy před a za opravovaným úsekem, na které bylo nutné se napojit. Z tohoto důvodu by chrlič neplnil svou funkci a žádná voda by do něho netekla. Konce úseku byly vydlážděny a voda svedena za křídlo mostu. Osazení chrliče bylo požadováno již ve fázi zpracování projektové dokumentace Národním památkovým ústavem, se kterým jeho vynechání bylo konzultováno a následně odsouhlaseno.

SO 341.1 Provizorní vodovod, SO 341.2 Vodovodní řád V, SO 341.3 Vedlejší rozpočtové náklady – rozbory vody a náhradní zásobování vodou – práce na vodovodu zahrnovaly pouze demontáž původního, odstaveného vodovodu a zemní/ochranné práce. Vodovod byl čerstvě zrekonstruován rok před výstavbou mostu. Se správcem sítě bylo dohodnuto jeho vyvěšení a ochrana po dobu výstavby mostu v aktuální poloze. Konstrukce vodovodu toto umožňovala.

Veškeré změny závazku ze smlouvy jsou v souladu se zněním § 222 ZZVZ, odst. 4, neboť touto změnou se nemění povaha zakázky a její (nová) hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Navržené změny jsou technicko-realizačního charakteru.

Čl. II

Cena za provedení díla

Na základě uvedených skutečností v čl. I se mění celková cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo, čl. III bod 4. takto:

Celková cena za provedení díla dle SoD:

Bez DPH činí						4 703 054,00 Kč

DPH 21% činí						   987 641,34 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 690 695,34 Kč

Konečná celková cena díla dle dodatku č. 1:

Bez DPH činí						4 510 208,42 Kč

DPH 21% činí						   947 143,77 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 457 352,19 Kč

Méněpráce byly vyčísleny v Rozdílovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku ve výši 192 845,58 Kč bez DPH.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací).

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Za objednatele: V Liberci 5. 10. 2023 | Za zhotovitele: V Ústí nad Labem 4. 10. 2023 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Eva Vajcíková, MSc., MBA místopředseda představenstva VIAMONT Servis a. s. …………………………………….. Ing. Antonín Vajcík člen představenstva VIAMONT Servis a. s. |

Příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet (změnový list – soupis méněprací)

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková