Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo,

č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, objednatele č. 2: 07 PT-001820,

uzavřené dne 27. 1. 2023

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského

Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského

Pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, Pobočka Louny

Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny

Tel.:	+420 727 927 478, +420 721 376 865

E-mail:	louny.pk@spucr.cz, v.brabcova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

Zastoupený:                                                	    	Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR,

Správa Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Kontaktní adresa:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Tel.:                                                         		XXXXXXXXXX

E-mail:                                                          		XXXXXXXXXX

ID DS:	   	zjq4rhz

Bankovní spojení:	    Česká národní banka

Číslo účtu:	    20001-15937031/0710

IČO:                                                             	    65993390

DIČ:	    CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:	Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	2059572379/0800

IČO/DIČ:	27724905 / CZ27724905

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava rozsahu díla -                            vyhotovení projektové dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat  z důvodu potřeby:

vypracování  projektové dokumentace mostu pro realizaci cesty VPC 4N v k. ú. Lubenec přes vodní tok Blšanka na základě požadavku Povodí Ohře, s.p.,

vyjmutí zajištění stavebního povolení na stavbu cesty DPC 6N v k. ú. Lubenec na základě dohody objednatelů o její nerealizaci z důvodu nevyhovujících šířkových parametrů pro umístění cesty na pozemku při zachování stávající liniové výsadby stromů.

V Čl. I se k popisu stavby doplňuje:

- Most M1 pro cestu VPC 4N (Lubenec) – na parcelách KN 2551, 2636, 2693

V Čl. V odst. 5.2 se upravuje :

Celková cena za provedení díla se navyšuje z částky 1 314 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 589 940,00 Kč s DPH) na částku 1 462 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 769 020,00 Kč s DPH).

Cena za zpracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu se navyšuje z částky 1 290 000 Kč bez DPH (tj. 1 560 900,00 Kč s DPH) na částku 1 440 000,00 Kč bez DPH (tj. 1 742 400,00 Kč vč. DPH).

Cena za zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) se snižuje z částky 24 000,00 Kč bez DPH (tj. 29 040,00 Kč s DPH) na částku 22 000,00 Kč bez DPH (tj. 26 620,00 Kč s DPH).

K Rekapitulaci ceny – a) Vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu – se nově vkládá řádek:

Most M1 (Lubenec) za cenu 150 000,00 Kč bez DPH (tj. 181 500,00 Kč s DPH)

V Rekapitulaci ceny – b) Zajištění stavebního povolení (s doložkou právní moci) – se vyjímá řádek:

DPC 6N (Lubenec) za cenu 2 000,00 Kč bez DPH (tj. 2 420,00 Kč vč. DPH).

Rekapitulace ceny se upravuje následovně:

|  | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena včetně DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu: |
| Polní cesty: |
| VPC 2N (Lubenec) | 240 000.00 | 50 400.00 | 290 400.00 |
| VPC 3N (Lubenec) | 100 000.00 | 21 000.00 | 121 000.00 |
| VPC 4N (Lubenec) | 240 000.00 | 50 400.00 | 190 400.00 |
| DPC 5N (Lubenec) | 25 000.00 | 5 250.00 | 30 250.00 |
| DPC 6N (Lubenec) | 30 000,00 | 6 300,00 | 36 300,00 |
| VPC 7N (Lubenec) | 50 000,00 | 10 500,00 | 60 500,00 |
| VPC 9N (Lubenec) | 155 000.00 | 32 550.00 | 187 550.00 |
| VPC 10N (Lubenec) | 40 000.00 | 8 400.00 | 48 400.00 |
| VPC 18N (Lubenec) | 30 000.00 | 6 300.00 | 36 300,00 |
| VPC 24N (Lubenec) | 140 000.00 | 29 400.00 | 169 400.00 |
| HPC 7R (Libyně) | 40 000.00 | 8 400.00 | 48 400.00 |
| VPC 8N (Libyně) | 40 000,00 | 8 400.00 | 48 400,00 |
| Most M1 (Lubenec) | 150 000.00 | 31 50.00 | 181 500.00 |
| Celkem PD pro polní cesty | 1 280 000.00 | 268 800.00 | 1 548 800.00 |
| ÚSES: |
| LK 1B (Lubenec) | 25 000.00 | 5 250.00 | 30 250.00 |
| LK 7A (Lubenec) | 40 000.00 | 8 400.00 | 48 400.00 |
| IPN 2 (Lubenec) | 15 000.00 | 3 150.00 | 18 150.00 |
| IPN 2 (Libyně) | 25 000,00 | 5 250,00 | 30 250,00 |
| IPN 4 (Lubenec) | 15 000,00 | 3 150.00 | 18 150.00 |
| IPN 5 (Lubenec) | 25 000.00 | 5 250.00 | 30 250.00 |
| IPN 7 (Lubenec) | 15 000,00 | 3 150,00 | 18 150.00 |
| Celkem PD pro ÚSES | 160 000.00 | 33 600.00 | 193 600.00 |
| Projektová dokumentace pro polní cesty a ÚSES celkem | 1 440 000.00 | 302 400.00 | 1 742 400.00 |
| Zajištění stavebního povolení (s doložkou právní moci): |
| VPC 2N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 3N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 4N vč. mostu M1 (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| DPC 5N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 7N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 9N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 10N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 18N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 24N (Lubenec) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| HPC 7R (Libyně) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| VPC 8N (Libyně) | 2 000.00 | 420.00 | 2 420.00 |
| Zajištění stavebního povolení celkem | 22 000.00 | 4 620.00 | 26 620.00 |
| Cena celkem: | 1 462 000.00 | 307 020.00 | 769 020.00 |

- 1.4. 	V Příloze č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace – se v bodě 1.1.8. Specifikace stavby doplňuje u k. ú. Lubenec:

- Most M1 – na parcelách KN 2551, 2636, 2693

Novostavba mostní konstrukce přes Blšanku pro cestu VPC 4N, na základě požadavku Povodí Ohře, s.p., bude navrženo přemostění s opěrami mostu tak, aby nebyla zmenšena šířka koryta vodního toku a velikost průtočného profilu.

- Článek II

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání v původní smlouvě se nemění.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele č. 1: 42-2023-508100, č. smlouvy objednatele č. 2: 07 PT-001820, k provedení díla – „Projektová dokumentace na realizaci polních cest a ÚSES stavby D6 Lubenec – obchvat“.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – Žádost zpracovatele o úpravu ceny díla na vypracování PD mostní konstrukce ze dne 12. 7. 2023 a Zápisy z kontrolních dnů 25. 7. 2023 a 31. 7. 2023.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 07.09.2023 | V Brně dne 05.09.2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele č. 1: | Za objednatele č. 2: |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojer | Ing. Vítězslav Hráček |

ředitel Krajského pozemkového úřadu                  jednatel

pro Ústecký kraj				       Vodohospodářský atelier, s.r.o.

V Karlových Varech dne 29.08.2023

…………………………………… Bc. Lukáš Hnízdil ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR

Přílohy:

- Žádost zpracovatele o úpravu ceny díla na vypracování PD mostní konstrukce ze dne 12. 7. 2023

- Zápis z KD ze dne 25. 7. 2023

- Zápis z KD ze dne 31. 7. 2023